Ostróda, dnia 09.09.2021 r.

IRL . 272.14 .2021

ZA P Y T A N I E    O F E R T O W E

Zapraszam Państwa do złożenia oferty celem udzielenia zamówienia, do którego – zgodnie      z art. 2 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 30 ust. 4  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej ustawa Pzp, do niniejszego zamówienia przepisy powołanej ustawy nie mają zastosowania.

- Określenie przedmiotu zamówienia: „Termomodernizacja budynku głównego Zespołu Szkół Licealnych w Morągu przy ul. 11 Listopada 7 w zakresie robót sanitarnych w tym odwodnienia wokół budynku” zgodna z załączonym przedmiarem robót w szczególności

Kanalizacja deszczowa:

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu i uzyskanie zgody na prowadzenie robót od zarządcy drogi,

- wytyczenie trasy przebiegu kanalizacji deszczowej,

- rozebranie chodnika z kostki betonowej wraz z warstwami podbudowy,

- ułożenie rur PCV zgodnie z projektem technicznym wraz z podpięciem rur spustowych budynku,

- montaż studzienek kanalizacyjnych,

- próba szczelności kanałów rurowych,

- oznakowanie trasy rurociągu,

- zasypanie wykopów i zagęszczenie kolejnych warstw podbudowy chodnika,

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej,

- uporządkowanie terenu

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Kanalizacja sanitarna:

- skucie posadzek i rozebranie nawierzchni z betonu,

- usunięcie gruzu z piwnic budynku,

- montaż studzienek kanalizacyjnych,

- montaż 2 zaworów przeciwzalewowych,

- odtworzenie posadzek z płytek.

- Zakres rzeczowy objęty przedmiotem zamówienia zgodny z przedmiarem robót , stanowiącym  załącznik nr 1 do zapytania (jeśli dotyczy).

- Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 45 dni od dnia udzielenia zamówienia / podpisania umowy/ przekazania terenu budowy.

- Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w okresie 36 miesięcy, licząc od dnia jego protokólarnego odbioru końcowego (jeśli dotyczy).

- Wykonawca musi spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy):

- Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji:

- − kierownika robót; wskazana osoba musi posiadać uprawnienia do kierowania 
i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej w ograniczonym zakresie lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 
z późn. zm.).

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (jeśli dotyczy), która nie będzie podlegała odrzuceniu.

- Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji ofert z dwoma wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty w ramach zastosowanych kryteriów oceny ofert, z zastrzeżeniem, że wynegocjowana cena nie może być wyższa od ceny pierwotnie zaoferowanej w ofercie, zaś inne aspekty podlegające negocjacjom nie mogą pogarszać warunków realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do warunków określonych w pierwotnej ofercie.

- Negocjacje, o których mowa w ust. 7 mogą mieć zastosowanie również w przypadku pozyskania tylko jednej niepodlegającej odrzuceniu oferty.

- Oferta musi być podpisana przez uprawnione osoby i zawierać:

- formularz ofertowy/ kosztorys ofertowy / kalkulację ceny ofertowej

- dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu wymagane w pkt 5 zapytania ofertowego, w szczególności:

  - kopię uprawnień do kierowania i nadzorowania robót sanitarnych opisane w pkt 5.

- Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej lub w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej,  w języku polskim oraz złożyć  w terminie do dnia 16.09.2021 r. do godz. 10:00

  - w formie pisemnej na adres: Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie 14-100 Ostróda,                             ul. Jana III Sobieskiego 5, pok. 218 (sekretariat).

Oferta musi być oznaczona:

- nazwą i adresem wykonawcy;

- tytułem:” Oferta na wykonanie termomodernizacji budynku głównego Zespołu Szkół Licealnych w Morągu przy ul. 11 Listopada 7 w zakresie robót sanitarnych w tym odwodnienia wokół budynku”

lub

  - w postaci elektronicznej (w tym skan podpisanej oferty) lub w formie elektronicznej:

na adres mailowy: m.jobska@powiat.ostroda.pl;  w temacie maila należy wpisać: „Oferta na wykonanie termomodernizacji budynku głównego Zespołu Szkół Licealnych w Morągu przy ul. 11 Listopada 7 w zakresie robót sanitarnych w tym odwodnienia wokół budynku”

- Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami: Artur Wilczek i Magdalena Jobska,                                  adres e-mail: a.wilczek@powiat.ostroda.pl; m.jobska@powiat.ostroda.pl;  tel. 89 642 98 41, 
89 642 98 04.

- Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło jego przekazanie Wykonawcom.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego zapytania ofertowego bez dokonania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Klauzula informacyjna z art. 13 „RODO”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, jn.:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie,                              14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5; tel/fax : (89) 642-98-00; fax: (89) 642 98 17; adres                     e- mail: przetargi@powiat.ostroda.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie jest                                  Pan Piotr Grobis , adres e-mail: grobis@powiat.ostroda.pl; tel. (89) 642 98 40;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Powiecie Ostródzkim jako jednostce sektora finansów publicznych;

- źródłem pochodzenia danych, o których mowa w pkt 3, są informacje pozyskane od Wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 oraz informacje pozyskane                               z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych                             w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a w szerszym okresie czasowym – przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy dotyczącej przedmiotu zamówienia ( w tym także przez okres niezbędny dla celowego dochodzenia roszczeń) oraz po jego zakończeniu zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.)  oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji                 i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.);

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

          - wnioskodawcy zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176);

          - organy publiczne, urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności podmioty prowadzące działalność kontrolną wobec Powiatu Ostródzkiego. Dane osobowe będą przekazywane do podmiotów przetwarzających dane                          w imieniu administratora danych osobowych;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki do niniejszego zapytania ofertowego stanowią:

1) przedmiar robót / wykaz usług /dostaw  - załącznik nr 1 do zapytania;

2) formularz ofertowy - załącznik nr 2 do zapytania;

3) projekt umowy - załącznik nr 3 do zapytania;

4) dokumentacja projektowa - załącznik nr 4 do zapytania.

STAROSTA

Andrzej Wiczkowski

Adekwatnie do przedmiotu zamówienia będzie to przedmiar robót lub wykaz usług  bądź dostaw,  jeśli będą niezbędne do wyliczenia ceny ofertowej.

Niepotrzebne skreślić.

Niepotrzebne skreślić

Jeśli warunki udziału w postępowaniu były dla danego postępowania wymagane

Zgodnie z wyborem Wykonawcy.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z niniejszym postępowaniem oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Niepotrzebne skreślić