- SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do przetargu nieograniczonego nr ZP.2610.11.2020.BŻ o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych

- „Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020” z podziałem na części:

Część Nr 1: „Koszenie traw i chwastów oraz pielęgnacja żywopłotów w m. Ostróda”

- Część Nr 2: „Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 
w Morągu, frezowanie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

- Część Nr 3: „Usunięcie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

- Część Nr 4: „Cięcia pielęgnacyjne koron drzew w m. Ostróda”

Ogłoszenie o przetargu ukazało się na stronie Zamawiającego (www.zdp.ostroda.pl) oraz 
w biuletynie informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie (https://bip.powiat.ostroda.pl/), na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 06.05.2020 r. poz. nr 537141-N-2020.

Termin składania ofert	14.05.2020 r., godz. 09.00

Termin otwarcia ofert	14.05.2020 r., godz. 09.15

Sporządził			Zatwierdził:

Barbara Żurańska			Grzegorz Puzon

Specjalista Zamówień Publicznych			Z-ca Dyrektora

w Zarządzie Dróg Powiatowych		Zarządu Dróg Powiatowych

w Ostródzie			w Ostródzie

- Ostróda, dnia 06.05.2020 r.

- § 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Zamawiający:	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

Adres kontaktowy:	ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda

Telefon			(089) 646 24 14, fax: (089) 642 17 62.

Godziny urzędowania:	Poniedziałek-piątek od godz. 700 do 1500.

§ 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. t.j. z 2019, poz. 1843) (dalej: ustawa Pzp).

§ 3. Opis przedmiotu zamówienia

1.	Przedmiotem zamówienia jest:

„Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020” 
z podziałem na części:

1)	Część Nr 1: „Koszenie traw i chwastów oraz pielęgnacja żywopłotów w m. Ostróda”,

2)	Część Nr 2: „Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 
w Morągu, frezowanie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”,

- 3)	Część Nr 3: „Usunięcie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”,

- 4)	Część Nr 4: „Cięcia pielęgnacyjne koron drzew w m. Ostróda”.

- 2.	Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a uPzp, 
w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a uPzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac, zatrudnieni byli przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.; dalej: KP).

3.	Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Główny przedmiot:

77.31.00.00-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Dodatkowe przedmioty:

77.21.14.00-6 Usługi wycinania drzew;

77.21.15.00-7 Usługi pielęgnacji drzew;

77.34.00.00-5 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

§ 4. Termin wykonania zamówienia.

Część Nr 1: od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2020 r.;

Część Nr 2: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.;

Część Nr 3: 35 dni od dnia podpisania umowy;

Cześć Nr 4: 15 dni od dnia podpisania umowy.

§ 5. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - nie podlegają wykluczeniu

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

    - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Określenie warunków: nie dotyczy.

Informacje dodatkowe: brak.

2)	Sytuacja finansowa lub ekonomiczna. Określenie warunków: nie dotyczy.

Informacje dodatkowe: brak.

3)	Zdolność techniczna lub zawodowa.

Określenie warunków:

a)	w przypadku składania oferty w części 1- wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował potencjałem technicznym 
tj.: mechaniczną kosiarką do koszenia trawy- minimum 1 szt.;

b)	w przypadku składania oferty w części 2- wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że 
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował potencjałem kadrowym tj.:

- osobą, która ukończyła kurs na piły spalinowe;

- minimum dwoma osobami, które ukończyły szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, zgodnie z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r. 
w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2010 r., Nr 123, poz. 840 z późn. zm.), przewidziane do kierowania ruchem drogowym;

c)	w przypadku składania oferty w części 3- Zamawiający nie określa warunków udziału 
w postępowaniu;

d)	w przypadku składania oferty w części 4- wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

-	posiada doświadczenie w zakresie wykonania lub wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na cięciach pielęgnacyjnych koron drzew, cięciach sanitarnych, cięciach prześwietlających (rozluźniające koronę), cięciach korygujących, cięciach formujących, cięciach technicznych (nie przyrodniczych) na ogólną kwotę minimum 10.000,00 PLN brutto. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania posiadania doświadczenia na podstawie jednej usługi realizowanej na wymaganą kwotę lub na podstawie kilku usług których łączna wartość wyniesienie minimum 10.000,00 PLN brutto.

-	w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował potencjałem kadrowym tj.:

--	osobą, która ukończyła kurs na piły spalinowe;

--	minimum dwoma osobami, które ukończyły szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym, zgodnie 
z załącznikiem nr 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2010 r., 
Nr 123, poz. 840 z późn. zm.), przewidziane do kierowania ruchem drogowym;

Informacje dodatkowe:

1.	W przypadku wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w art. 23 ust. 1 uPzp w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej odnoszącego się do doświadczenia, wykonawca musi wykazać, że co najmniej jeden z podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonał wymagane usługi, na ogólną kwotę minimum 10.000,00 PLN brutto (w ramach jednej lub kilku usług)- dotyczy warunku udziału w części 4;

2.	Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 uPzp, w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego się doświadczenia, wykonawca musi wykazać, że podmiot ten wykonał wymagane usługi, 
na ogólną kwotę minimum 10.000,00 PLN brutto (w ramach jednej lub kilku usług)- dotyczy warunku udziału w części 4;

3.	Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie złożonego w ofercie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 SIWZ (wzór- załącznik nr 2 do SIWZ), które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 
w postępowaniu. Następnie, w zakresie:

- posiadanego doświadczenia, na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 3 
lit. a SIWZ (wzór- załącznik nr 5 do SIWZ), złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (dotyczy części 4);

- zdolności technicznej, na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust.4 pkt 3 lit. b SIWZ (wzór- załącznik nr 6 do SIWZ), złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (dotyczy części 1).

- potencjału kadrowego, na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 6 ust. 4 pkt 1 lit. c SIWZ (wzór- załącznik nr 7 do SIWZ), złożonego na wezwanie Zamawiającego, przez wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (dotyczy części 2 i 4).

4.	Wartości pieniężne mające na celu potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, podane przez wykonawców w ofertach w walutach obcych, przed dokonaniem oceny spełniania przez wykonawcę danego warunku, zostaną przeliczone na złote polskie 
wg średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

§ 5a. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:

1.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

2.	Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3.	Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 należy złożyć w oryginale wraz z ofertą.

4.	Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału 
w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 uPzp.

5.	W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych 
lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty 
te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

§ 5b. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

- Zamawiający dodatkowo przewiduje wykluczenie wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.- Prawo restrukturyzacyjne 
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba 
że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.- Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 498 ze zm.).

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 ustawy Pzp lub ust. 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające 
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego przedmiotem zbiorowym, orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 2.

§ 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (zał. nr 2 do siwz) oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 
(zał. nr 2a do siwz- nie dotyczy wykonawców składających ofertę w części 3);

- wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach 
w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1;

- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

2.	Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o które mowa 
w § 11 ust. 7 SIWZ, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.	Zamawiający, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4.

4.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1:

    - pkt 1 ustawy Pzp:

a)	wykaz usług wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku składania oferty w części 4);

b)	wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; (w przypadku składania oferty w części 1);

c)	wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za kierowanie ruchem drogowym oraz osoby, która ukończyła kurs na piłę spalinową, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku składania oferty 
w części 2, 4).

    - pkt 2 ustawy Pzp: nie dotyczy.

    - pkt 3 ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 3- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- dokument, o którym mowa w ust. 5, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, 
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 1 stosuje się.

6.	Inne dokumenty niewymienione w pkt 1-5, które należy załączyć do oferty:

  - wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór- zał. nr 1 do siwz).

  - wypełniony i podpisany formularz cenowy - zał. Nr 1a, 1b, 1c, 1d.

  - oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię pełnomocnictwa, w przypadku:

a)	wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- udzielonego przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia. Wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 4 do SIWZ;

b)	ustanowienia przez wykonawcę pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

7.	W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

8.	W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 
i 5, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta 
z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

9.	W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobieranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

10.	Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 6 składane są w oryginale.

11.	Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ust. 2, 4, 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

12.	Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

13.	Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

14.	Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w 4 i 5, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

15.	Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ust. 4 i 5, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 6a. Badanie ofert.

      - Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie;

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

  - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

      - Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawieniu omyłki, o której mowa 
w ust. 1 pkt 3, wykonawca nie wyrazi pisemnego sprzeciwu na poprawienie jego oferty, dokonana poprawa oferty zostanie uznana za skuteczną.

§ 7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

            - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

            - Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

            - Komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.- Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.; dalej: Prawo pocztowe), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 123 ze zm. ).

            - Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

            - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 11.05.2020 r.

            - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 5.

            - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę treści siwz Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

            - Jeżeli zmiana treści siwz prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

            - W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

            - Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 9, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału 
w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert 
o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

            - Zamawiający niezwłocznie po zamieszczeniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszcza informację o zmianach na stronie internetowej.

            - Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, na której siwz została udostępniona. Przepis ust. 8 stosuje się odpowiednio.

            - Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- w kwestiach formalnych- Pani Barbara Żurańska;

- w kwestiach merytorycznych- Pan Sławomir Palmowski.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt- zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się 
z Wykonawcami- niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny 
lub / i osobisty w swojej siedzibie.

§ 8. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

§ 9. Termin związania ofertą.

  - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

§ 10. Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wymagania i zalecenia ogólne

    - Oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu jedną ofertę.

    - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

    - Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

    - Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    - Wszystkie strony oferty zawierające treść winny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy- w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

    - Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 uPzp. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być oznaczone klauzulą: „Tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy 
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.)” i załączone jako odrębna część niezwiązana z ofertą w sposób trwały.

    - Kartki oferty winny być trwale ze sobą połączone, kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości kartek.

    - Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, pok. nr 7 
oraz opisana:

Oferta w postępowaniu ZP.2610.11.2020.BŻ „Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020”

Nie otwierać przed dniem 14.05.2020 r. przed godz. 9.15.

Koperta powinna być zamknięta i oznaczona w taki sposób, aby nie było możliwe zapoznanie się 
z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert oraz by wyróżniała się pośród innej korespondencji.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Niespełnienie wymagań określonych w pkt 7 i 9 nie będzie skutkować odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

- Zmiany i wycofanie oferty

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

2)	Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA.

3)	Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

4)	Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE.

5)	Koperty oznakowane napisem WYCOFANIE zostaną otwarte, powiadomienie zostanie przeczytane jako pierwsze. Oferty, których wycofanie dotyczy, będą zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

§ 11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, 
ul. Grunwaldzka 62a, 14-100 Ostróda, nie później niż do dnia 14.05.2020 r. do godziny 09.00.

  - Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

  - Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.05.2020 r. o godzinie 09.15 w siedzibie Zamawiającego Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w pokój nr 7.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

  - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

8.	UWAGA: w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego Zamawiający:

1) zrealizuje zasadę jawności otwarcia ofert, o której mowa w ust. 4, poprzez transmisję on-line 
z otwarcia ofert;

2) zaleca składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe;

9.	Transmisja z otwarcia ofert odbędzie się w terminie określonym w ust. 3, poprzez transmisję 
on-line pod adresem strony internetowej: http://zdp.ostroda.pl/online/.

10.	Zamawiający nie dopuszcza osobistego udziału w sesji otwarcia ofert.

§ 12. Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podstawę wyliczenia ceny stanowią (adekwatnie do wybranej części) postanowienia § 3 i § 18 SIWZ, formularz kalkulacji ceny ofertowej (załącznik nr 1a, 1b, 1 c, i 1d do SIWZ), wykaz terenów objętych zamówieniem oraz wzór umowy (załącznik nr 7a, 7b, 7c i 7d do SIWZ).

- Cena ofertowa musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 
w tym podatek VAT.

- Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które są konieczne do przygotowania 
i złożenia oferty, w tym dokonał wizji w terenie objętym zamówieniem.

- Wynagrodzenie przysługujące wykonawcy, wynikające ze złożonej oferty, nie będzie podlegać waloryzacji w toku realizacji przedmiotu zamówienia.

- Do oferty Wykonawca załącza formularz cenowy.

- Cena ofertowa określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy 
i rozliczenie będzie za wypracowaną ilość nie częściej niż raz w miesiącu.

- Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie 
w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

- Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

§ 13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Kryterium wyboru oferty:

  - cena, znaczenie kryterium: 60%;

  - społeczne- zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych, znaczenie kryterium: 20%;

  - społeczne- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, znaczenie kryterium: 20%.

- Opis kryterium:

- cena: maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę ofertową;

- społeczne- zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych: Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym, dotyczącego liczby pracowników, w przeliczeniu na etaty, których wykonawca zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, będących członkami grup społecznie marginalizowanych, w szczególności:

  - osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1172 ze zm.);

  - bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.);

  - osoby pozbawione wolności lub zwalniane z zakładów karnych, o których mowa w ustawie 
z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 676 ze zm.), mających trudności w integracji ze środowiskiem;

  - osoby bezdomne w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.);

  - osoby do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadające status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia;

  - osoby będące członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, 
w szczególności będące członkami mniejszości narodowych i etnicznych w rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 823).

Zamawiający weźmie pod uwagę zarówno pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat), jak też pracowników zatrudnianych w wymiarze nie mniejszym niż ½ wymiaru czasu pracy (etaty częściowe). Maksymalna oceniana ilość etatów: 2 etaty. Oferta 
w kryterium otrzyma zero punktów, jeżeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia pracowników jw. na podstawie umowy o pracę w wymiarze równym lub większym niż ½ etatu.

- społeczne- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy: Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym, dotyczącego liczby pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia (wykonujących bezpośrednio prace będące przedmiotem zamówienia, do osób zatrudnionych nie wlicza się np. osób z administracji, księgowości) na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Zamawiający weźmie pod uwagę tylko pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat). Maksymalna oceniana ilość etatów: 2 osoby (etaty). Oferta w kryterium otrzyma zero punktów, jeżeli wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia 
w/w pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

- W każdej części ocena ofert będzie odbywała się wg kryteriów (i ich wagi) określonych w ust. 1, jako najkorzystniejsza, w każdej części odrębnie, zostanie wybrana oferta, która uzyska największą łączną punktację.

3.	Sposób oceny ofert:

    - w kryterium cena, wg wzoru:

oferta najtańsza*

oferta badana							x	100,0	x	60 %;

* spośród ofert nieodrzuconych.

    - w kryterium społecznym- zatrudnienie osób z grup społecznie marginalizowanych, 
wg wzoru:

zadeklarowana w badanej ofercie liczba etatów

największa zadeklarowana liczba etatów* 			x	100,0	x	20 %

* spośród ofert nieodrzuconych.

    - w kryterium społecznym- zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, wg wzoru:

zadeklarowana w badanej ofercie liczba osób

największa zadeklarowana liczba osób*				x	100,0	x	20 %;

* spośród ofert nieodrzuconych.

§ 14. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

  - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

          - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy, albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

          - wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

          - wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

          - unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8, informacja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej.

- Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni- jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 
o którym mowa w ust. 4, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

  - została złożona tylko jedna oferta,

  - upłynął terminu do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawa Pzp.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu:

  - umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta wybrana jako najkorzystniejsza została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania aktualnego ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy oraz do udokumentowania jej posiadania na każde żądanie Zamawiającego, na dowolnym etapie realizacji przedmiotu zamówienia.

8.	Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, który spełni wymagania formalne określone w ust. 7.

9.	O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 16.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy lub wzór umowy.

  - Istotne postanowienia umowy zostały określone w projekcie umowy (zał. Nr 7a, 7b, 7c i 7d 
do SIWZ).

  - Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.

§ 17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: Prezes KIO) w formie pisemnej albo postaci elektronicznej podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego podpisu.

- W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

- Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień siwz, wnosi się 
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej.

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, 
w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane są w Dziale VI ustawy Pzp.

§ 18. Opis części zamówienia:

- Część Nr 1: „Koszenie traw i chwastów oraz pielęgnacja żywopłotów w m. Ostróda”

1.	Zakres zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac:

1)	Koszenie traw i chwastów

a)	Koszenie traw i chwastów wraz z uprzątnięciem pokosu i uporządkowaniem terenu w pasie drogowym w ciągach ulic powiatowych powinno być wykonywane trzykrotnie, pierwsze w okresie wiosennym, drugie i trzecie - letnim. Rozpoczęcie i zakończenie pierwszego koszenia traw 
i chwastów powinno być wykonane w takim okresie, aby nie dopuścić do wysypu nasion chwastów w wyniku ich przekwitnięcia. Najbardziej miarodajnym okresem pierwszego koszenia traw jest okres drugiej połowy maja, przy czym termin rozpoczęcia koszenia powinien być uzgodniony z Majstrem Obwodu Drogowego. Drugie koszenie traw i chwastów powinno być wykonane 
w terminie czerwiec/lipiec, a trzecie sierpień/wrzesień, w zależności od takich czynników, jak:

- charakteru drogi,

- standardu utrzymania danej drogi,

- natężenia ruchu,

- występowania obszarów zabudowanych,

- występowania parkingów,

- istnienia pomników przyrody, itp.

b)	W pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, 
a w szczególności występujące na:

- pasach dzielących,

- wysepkach i trawnikach,

- poboczach,

- pod barierami,

oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi. Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Majstrem Obwodu Drogowego. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm.

c)	Należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających.

Wycięcie traw i chwastów w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.

W zależności od potrzeb dopuszcza się koszenie niektórych obszarów częściej niż trzy razy, ale ogólna powierzchnia koszonego obszaru nie może przekroczyć pierwotnie założonej.

Wykaz terenów zielonych podlegający koszeniu zawiera tabela nr 1.

2)	Pielęgnacja żywopłotów

- Podczas cięcia pielęgnacyjnego ścina się w linii prostej ok. 10-15 cm nowo wyrośniętych pędów. Pozwala to zapewnić odpowiednią wysokość żywopłotu oraz tempo wzrostu. Gałęzie żywopłotu można przycinać lekko lub mocniej. Zależy to od kondycji żywopłotu.

- Uprzątnąć teren po wykonywanych pracach (np. gałęzie, liście itp.).

Lokalizację żywopłotu zawiera tabela nr 2.

2.	Prace o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 odbywać się będą każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego (faks, e-mail), w terminie do 2 dni od zgłoszenia. Prace należy wykonywać codziennie w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych. Czas realizacji każdego zakresu to 20 dni roboczych.

Tabela Nr 1- Część Nr 1

| KOSZENIE TRAW I CHWASTÓW M. OSTRÓDA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr ulicy | Nazwa | pow. trawy m2 |
| 1. | 3032 N | 11 - Listopada | 3725 |
| 2. | 3052 N | 21-go Stycznia | 300 |
| 3. | 3018 N | 3-go Maja | 1050 |
| 4. | 3029 N | A. Mickiewicza | 450 |
| 5. | 3005 N | B. Chrobrego | 5490 |
| 6. | 3051 N | Drwęcka | 1681 |
| 7. | 3011 N | Graniczna | 3720 |
| 8. | 3012 N | Grunwaldzka | 4985 |
| 9. | 3105 N | Jagiełły | 7140 |
| 10. | 3026 N | Jana Pawła II | 668 |
| 11. | 3046 N | J. Słowackiego | 593 |
| 12. | 1245 N | Olsztyńska | 6106 |
| 13. | 3033 N | Parkowa | 2212 |
| 14. | 3034 N | Partyzantów | 442 |
| 15. | 1230 N | Plebiscytowa | 3363 |
| 16. | 1243 N | Czarnieckiego | 3717 |
| 17. | 1961 N | Jaracza | 1239 |
| 18. | 3053 N | Szosa Elbląska | 3739 |
| 19. | 3054 N | Plac Tysiąclecia | 177 |
| 20. | 3016 N | Armii Krajowej | 380 |
| 21. | 3006 N | Demokracji | 513 |
| 22. | 3010 N | Gizewiusza | 358 |
| 23. | 3047 N | Sienkiewicza | 354 |
| 24. | 3019 N | Herdera | 663 |
| 25. | 3050 N | Stapińskiego | 336 |
| 26. | 3031 N | Wyszyńskiego | 700 |
| 27 | 3037 N | Piłsudskiego | 132 |
| 28 | 3015 N | Kopernika | 796 |
| 29 | 3035 N | Pieniężnego | 2478 |
| 30 | 3045 N | Spokojna | 947 |
| 31 | 3049 N | Sportowa | 88 |
| 32 | 3058 N | Żeromskiego | 1150 |
| 33 | 3008 N | Św. Dominika Savio | 88 |
| 34 | 3022 N | Kościuszki | 59 |
| 35 | 3043 N | Reymonta | 26 |
| 36 | 3027 N | Mrongowiusza | 41 |
| 37 | 3001 N | Garnizonowa | 67 |
| 38 | 3038 N | Poniatowskiego | 440 |
| 39 | 3014 N | Kolejowa | 194 |
| 40 | 3059 N | Niepodległości | 66 |
| 41 | 3055 N | Warmińska | 587 |
| 42 | 3017 N | Kętrzyńskiego | 440 |
|  |  | Razem: | 61700 |

Tabela Nr 2- Część Nr 1

| PIELĘGNACJA ŻYWOPŁOTU M. OSTRÓDA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nr ulicy/nazwa | ilość/m2 |
| 1. | 3105 N - Jagiełły | 125 |
|  | RAZEM | 125 |

Część Nr 2: „Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 
w Morągu, frezowanie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

1.	Zakres zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac:

1)	Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp(OD2)

a)	wycinkę drzew należy przeprowadzić w warunkach dogodnych dla tego typu robót (bezwietrzna pogoda, bez opadów, dobra widoczność),

b)	przed przystąpieniem do wykonania wycinki drzew należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym schematem tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

c)	w zależności od usytuowania drzewa i stopnia skomplikowania procesu wycinki, należy zastosować sprzęt specjalistyczny (np. podnośnik koszowy), lub użyć metod alpinistycznych,

d)	drzewa w momencie wycinki muszą być pozbawione gałęzi, mieć zamocowany odciąg do pojazdu, który w trakcie wycinki będzie ukierunkowywał drzewa na przygotowane miejsce powalenia,

e)	drzewa muszą być powalone na pobocze, a wszystkie uszkodzenia pobocza wynikłe z tego tytułu należy natychmiast usunąć, doprowadzając to miejsce do stanu należytego,

f)	w momencie powalania drzew oprócz oznakowania należy wprowadzić ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione,

g)	karpę należy wyfrezować 20 cm poniżej uregulowanego poziomu terenu, a miejsce uzupełnić piaskiem,

h)	odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych robót jest Wykonawca,

i)	Wykonawca jest zobowiązany oczyścić pas drogowy z odrostów i chwastów w miejscu wycinki,

j)	Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałą w związku z wycinką drzew,

k)	po zakończeniu prac uprzątnąć teren (np. gałęzie, liście itp.),

i)	wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wycinki drzew zapłacić Odbiorcy kwotę 600,29 zł (słownie: sześćset złotych 29/100) za przekazane do wycinki drzewo (15,88 m3), sklasyfikowane przez Komisję Klasyfikacyjną działającą przy danym Obwodzie Drogowym, na rachunek w banku PKO Bank Polski SA, Oddział 1 w Gdańsku Nr 39 1020 1811 0000 0102 0272 2320. Cenę za 1 m3 pozyskanego drewna określa Zarządzenie Dyrektora Zarządu  w kwocie 35,00 zł netto + 8% VAT.

Lokalizację i ilości drzew do wycinki zawiera tabela nr 3

2)	Frezowanie karp (OD1, OD2)

- Przed przystąpieniem do prac, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym schematem tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

- karpę należy wyfrezować 20 cm poniżej uregulowanego poziomu terenu, a miejsce uzupełnić piaskiem.

- Uprzątnąć teren po wykonywanych pracach (np. wióry, ścinki itp.).

- Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych robót jest Wykonawca.

Lokalizację i ilości karp do frezowania zawierają tabele nr 4 i 5

Tabela Nr 3- Część Nr 2

| WYCINKA DRZEW I FREZOWANIE KARP OD2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | nr drogi | strona | kilometraż | obwód drzewa(cm) | ilość | m3 | kwota do zapłaty |
| 1 | 1221N m. Żabi Róg | prawa | 0+850 | 158 | 1 | 0,76 | 28,73 zł |
| 2 | 1160N k. m. Podągi | prawa | 8+165 | 345 | 1 | 3,78 | 142,89 zł |
| 3 | 1160N k. m. Podągi | lewa | 8+665 | 439 | 1 | 3,78 | 142,89 zł |
| 4 | 1160N k. m. Podągi | lewa | 8+905 | 345 | 1 | 3,78 | 142,89 zł |
| 5 | 1162N k. m. Warkałki | lewa | 10+130 | 323 | 1 | 3,78 | 142,89 zł |
|  |  |  |  | RAZEM | 5 |  |  |

Tabela Nr 4- Część Nr 2

| FREZOWANIE KARP OD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr drogi | strona drogi | kilometraż | średnica karpy (cm) |  | ilość |  |  |
| 1. | 1230N ul. Olsztyńska | prawa | 5+700-6+200 | 90 |  | 1 |  |  |
| 2. | 1230N ul. Olsztyńska | prawa | 5+700-6+200 | 100 |  | 1 |  |  |
| 3. | 1230N ul. Olsztyńska | prawa | 5+700-6+200 | 110 |  | 1 |  |  |
| 4. | 1230N ul. Olsztyńska | prawa | 5+700-6+200 | 120 |  | 1 |  |  |
| 5. | 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu | prawa | 20+900-22+000 | 200 |  | 1 |  |  |
| 6. | 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu | lewa | 20+900-22+000 | 190 |  | 1 |  |  |
| 7. | 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu | prawa | 20+900-22+000 | 210 |  | 1 |  |  |
| 8. | 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu | lewa | 20+900-22+000 | 230 |  | 1 |  |  |
| 9. | 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu | lewa | 20+900-22+000 | 220 |  | 1 |  |  |
| 10. | 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu | lewa | 20+900-22+000 | 190 |  | 1 |  |  |
| 11. | 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu | lewa | 20+900-22+000 | 200 |  | 1 |  |  |
| 12. | 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu | lewa | 20+900-22+000 | 240 |  | 1 |  |  |
| 13. | 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu | lewa | 20+900-22+000 | 230 |  | 1 |  |  |
| 14. | 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu | prawa | 20+900-22+000 | 220 |  | 1 |  |  |
| 15. | 1232N odc. Ostrowin- gr. powiatu | prawa | 20+900-22+000 | 200 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  | 15 |  |  |

- Tabela Nr 5- Część Nr 2

| FREZOWANIE KARP OD2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr. drogi | strona drogi | kilometraż | średnica karpy (cm) | ilość |
| 1. | 1174N k. m. Jurki | prawa | 2+275 | 117 | 1 |
| 2. | 1920N odc. Dr W528 - Stolno | lewa | 0+280 | 105 | 1 |
| 3. | 1178N m. Morąg | prawa | 0+930 | 72 | 1 |
| 4. | 1183N m. Strużyna | lewa | 11+145 | 75 | 1 |
| 5. | 1186N k. m. Słonecznik | lewa | 8+705 | 93 | 1 |
| 6. | 1186N k. m. Słonecznik | lewa | 8+715 | 80 | 1 |
| 7 | 1219N odc. Słonecznik - Bartężek | lewa | 9+415 | 99 | 1 |
| 8. | 1219N odc. Słonecznik - Bartężek | lewa | 9+450 | 105 | 1 |
| 9. | 1219N odc. Słonecznik - Bartężek | prawa | 9+490 | 130 | 1 |
| 10. | 3069N m. Morąg | lewa | 0+300 | 50 | 1 |
| 11. | 3088N m. Morąg | lewa | 0+556 | 57 | 1 |
| 12. | 1180N k. m. Piłąg | prawa | 7+295 | 70 | 1 |
| 13. | 1179N m. Sambród | prawa | 8+205 | 100 | 1 |
| 14. | 1223N m. Kozia Góra | lewa | 11+890 | 70 | 1 |
| 15. | 1180N m. Morąg | prawa | 0+755 | 70 | 1 |
| 16. | 1191N odc. Złotna - Markowo | prawa | 2+536 | 62 | 1 |
| 17. | 1191N odc. Złotna - Markowo | prawa | 2+552 | 60 | 1 |
| 18. | 1191N odc. Złotna - Markowo | prawa | 2+561 | 53 | 1 |
| 19. | 1191N odc. Złotna - Markowo | prawa | 2+571 | 59 | 1 |
| 20. | 1215N m. Jędrychówko | lewa | 2+500 | 55 | 1 |
| 21. | 1215N m. Morąg | prawa | 0+600 | 70 | 1 |
| 22. | 3063N m. Morąg | lewa | 0+440 | 110 | 1 |
| 23. | 3063N m. Morąg | lewa | 0+420 | 104 | 1 |
| 24. | 3063N m. Morąg | lewa | 0+365 | 96 | 1 |
| 25. | 3063N m. Morąg | lewa | 0+045 | 67 | 1 |
| 26. | 3082Nm. Morąg | prawa | 0+245 | 42 | 1 |
| 27. | 1183N m. Bogaczewo | lewa | 22+980 | 94 | 1 |
| 28. | 1179N m. Małdyty | lewa | 12+889 | 130 | 1 |
| 29. | 1918N odc. Kamionka - Królewo | prawa | 3+600 | 70 | 1 |
| 30. | 1211N k. m. Nowy Dwór | prawa | 9+840 | 103 | 1 |
| 31. | 1211N k. m. Nowy Dwór | prawa | 9+461 | 73 | 1 |
| 32. | 1203N m. Ględy | prawa | 4+247 | 95 | 1 |
| 33. | 1190N odc. Klonowy Dwór - Kanty | prawa | 4+855 | 96 | 1 |
| 34. | 1190N odc. Klonowy Dwór - Kanty | prawa | 4+900 | 90 | 1 |
| 35. | 1190N odc. Klonowy Dwór - Kanty | prawa | 4+925 | 140 | 1 |
| 36. | 1183N k. m. Markowo | prawa | 8+527 | 93 | 1 |
| 37. | 1183N k. m. Markowo | prawa | 7+927 | 117 | 1 |
| 38. | 1183N k. m. Markowo | lewa | 9+300 | 70 | 1 |
| 39 | 1180N m. Dury | prawa | 2+510 | 60 | 1 |
| 40. | 1180N m. Dury | prawa | 2+525 | 62 | 1 |
| 41. | 1180N m. Dury | prawa | 2+530 | 67 | 1 |
| 42. | 1180N odc. Piłąg - Żabi Róg | lewa | 5+415 | 96 | 1 |
| 43 | 1189N k. m. Maliniak | lewa | 9+440 | 80 | 1 |
| 44 | 1223N k. m. Kozia Góra | prawa | 4+247 | 80 | 1 |
| 45 | 1223N k. m. Kozia Góra | prawa | 4+272 | 70 | 1 |
| 46 | 1223N k. m. Kozia Góra | prawa | 4+283 | 83 | 1 |
| 47 | 1223N k. m. Kozia Góra | prawa | 4+329 | 56 | 1 |
| 48 | 1223N k. m. Kozia Góra | prawa | 4+435 | 67 | 1 |
| 49 | 1223N k. m. Kozia Góra | prawa | 4+350 | 63 | 1 |
| 50 | 1223N k. m. Kozia Góra | prawa | 4+360 | 80 | 1 |
| 51 | 1211N odc. Kamionka - Nowy Dwór | lewa | 7+800 | 70 | 1 |
| 52 | 1178N k.m. Kruszewnia | lewa | 2+424 | 100 | 1 |
| 53 | 1211N odc. Kamionka - Nowy Dwór | prawa | 8+700 | 93 | 1 |
|  |  |  |  | RAZEM | 53 |

Część Nr 3: „Usunięcie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

Zakres zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac:

Usunięcie karp

- Przed przystąpieniem do prac, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym schematem tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

- Odpady po usunięciu karp Wykonawca zutylizuje na własny koszt.

- Uprzątnąć teren po wykonywanych pracach.

- Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych robót jest Wykonawca,

- Miejsce po usuniętej karpie uzupełnić pospółką, grunt należy zagęszczać warstwami max. 20 cm.

Lokalizacje i ilości karp do usunięcia zawierają tabele nr 6 i 7.

Tabela Nr 6- Część Nr 3

| USUNIĘCIE KARP OD1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr drogi | strona drogi | Kilometraż | Wielkość karpy-ilość mat. do zasypania dołu [m3] | ilość |  |
| 1. | 1232N odc. Smykowo- Brzydowo | lewa | 6+100 | 1,5 | 1 |  |
| 2. | 1232N odc. Kraplewo- Durąg | lewa | 13+300 | 1,5 | 1 |  |
| 3. | 1232N odc. Kraplewo- Durąg | prawa | 13+300 | 1,5 | 1 |  |
| 4. | 1233N odc. Turznica- Reszki | lewa | 3+200 | 1,5 | 1 |  |
| 5. | 1261N odc. Frygnowo- Grunwald | prawa | 0+850 | 1,5 | 1 |  |
| 6. | 3012N m Górka | prawa | 4+270 | 1,5 | 1 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6 |  |

Tabela Nr 7- Część Nr 3

USUNIĘCIE KARP OD2

| Lp. | Nr drogi | strona drogi | Kilometraż | Wielkość karpy-ilość mat. do zasypania dołu [m3] | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1160N k. m. Podągi | lewa | 0+750 | 2,40 | 1 |
| 2. | 1199N odc. Książnik - Boguchwały | prawa | 6+071 | 0,90 | 1 |
| 3. | 1401N m. Pityny | lewa | 0+250 | 2,40 | 1 |
| 4. | 1217N odc. Raj - Lubin | prawa | 2+450 | 1,20 | 1 |
| 5. | 1219N odc. Słonecznik - Bartężek | lewa | 9+520 | 1,80 | 1 |
| 6. | 1219N odc. Słonecznik - Bartężek | lewa | 9+131 | 4,60 | 1 |
| 7. | 1928N k. m. Kreki | lewa | 0+666 | 0,60 | 1 |
| 8. | 1928N m. Jarnołtowo | prawa | 7+973 | 2,80 | 1 |
| 9. | 1201N odc. Bieniasze - Niegławki | lewa | 9+734 | 6,40 | 1 |
| 10. | 1215N k. m. Jędrychówko | lewa | 6+020 | 1,20 | 1 |
| 11. | 1215N k. m. Jędrychówko | prawa | 2+690 | 1,20 | 1 |
| 12. | 1225N k. m. Tabórz | lewa | 2+510 | 2,30 | 1 |
| 13 | 1193N k. m. Warkały | lewa | 0+500 | 3,00 | 1 |
|  |  |  |  | RAZEM | 13 |

- Część Nr 4: „Cięcia pielęgnacyjne koron drzew w m. Ostróda”

1.	Zakres zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac:

- Przed przystąpieniem do prac, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym schematem tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

1)	Cięcia pielęgnacyjne koron drzew

- Usunięcie gałęzi i konarów liściastych drzew i krzewów wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się całorocznie do 30% wielkości korony. Powierzchnia cięcia musi być gładka, wykonana pod odpowiednim kątem, w jednej płaszczyźnie, ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową).

- Do cięć pielęgnacyjnych wykonawcy należą:

- cięcia sanitarne - polegające na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz uszkodzonych,

- cięcia prześwietlające (rozluźniające koronę) - mające na celu zmniejszenie oporu dla wiatru. Pośrednio cięcie takie dopuszcza do wnętrza korony światło oraz umożliwia przewietrzanie korony,

- cięcia korygujące - zmierzające do zniwelowania wad budowy korony, w celu poprawienia kondycji drzewa. Są to wady wynikające zazwyczaj z nieprawidłowego uformowania korony w szkółkach i nie wyeliminowania ich po przesadzeniu na miejsce stałe,

- cięcia formujące - zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej w trakcie produkcji materiału szkółkarskiego oraz w pierwszym okresie pielęgnowania drzewa po posadzeniu w miejscu docelowym,

- cięcia techniczne (nie przyrodnicze). Są to cięcia konarów i gałęzi likwidujące kolizję z urządzeniami technicznymi lub architekturą umożliwiające sąsiedztwo drzewa i kolidującego z nim obiektu. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia wykonywane są natychmiastowo. W pozostałych sytuacjach należy je przeprowadzać tak jak cięcia pielęgnacyjne,

- Gałęzie martwe odcina się u podstawy, tuż przed granicą żywych tkanek, z zasadą nienaruszania kalusa, bez względu na jego wielkość,

- Gałąź żywą wrastającą pod kątem ostrym, odcina się u podstawy usuwanej gałęzi, bez uszkadzania zgrubienia,

- Gałąź żywą wyrastającą pod kątem zbliżonym do kąta prostego odcina się przed zgrubieniem nasady, nie uszkadzając obrączki lub brewki,

- Likwidację rozwidlenia równorzędnego wykonuje się w miejscu rozwidlenia tuż przed zgrubieniem lub obrączką, tnąc równolegle do linii którą wyznacza oś gałęzi do pozostawienia,

- po zakończeniu prac uprzątnąć teren ( np. gałęzie, liście itp.).

Lokalizacje i ilości drzew do pielęgnacji koron zawiera tabela nr 8

| Tabela Nr 8- Część Nr 4 CIĘCIE PIELĘGNACYJNE KORON DRZEW W M. OSTRÓDA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr drogi | strona | kilometraż | ilość |
| 1. | 1243N | lewa | 0+430-0+470 | 1 |
| 2. | 1243N | lewa | 0+430-0+470 | 1 |
| 3. | 1243N | lewa | 0+430-0+470 | 1 |
| 4. | 1243N | lewa | 0+430-0+470 | 1 |
| 5. | 3019N | prawa | 0+100-0+200 | 1 |
| 6. | 3019N | prawa | 0+100-0+200 | 1 |
| 7. | 3019N | prawa | 0+100-0+200 | 1 |
| 8. | 3019N | prawa | 0+100-0+200 | 1 |
| 9. | 3054N | prawa | 0+360 | 1 |
| 10. | 3018N | prawa | 0+120 | 1 |
|  |  |  | RAZEM | 10 |

§ 19. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową- nie dotyczy.

§ 20. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp:

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień w trybie art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

§ 21. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe- Zamawiający nie wymaga i nie przewiduje składania ofert wariantowych.

§ 22. Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zdp.ostroda.pl

§ 23. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

§ 24. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

§ 25. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu 
o zamówienie publiczne, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

§ 26. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, a także rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, zostały określone 
w projekcie umowy (zał. nr 7a, 7b, 7c i 7d).

§ 27. Wymaganie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia nie wymagał, by przy realizacji świadczenia uczestniczyły osoby wskazane w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp, tym samym nie wskazuje żadnych wymagań w tym zakresie.

§ 28. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia, na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp.

§ 29. Podwykonawstwo.

            - Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania:

- W każdej umowie zawieranej przez wykonawcę z podwykonawcą muszą zostać zawarte poniższe postanowienia:

- podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody Zamawiającego;

- Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o płatności dokonane przez wykonawcę oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu;

- podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności wykonawcy względem podwykonawcy;

- Umowa zawierana przez wykonawcę z podwykonawcą nie może zawierać postanowień: uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę całości wynagrodzenia za wykonane usługi, od zapłaty wynagrodzenia lub odbioru robót przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do umów z podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§ 30. Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy 
w sprawie zamówienia na roboty budowlane, jeżeli Zamawiający określa taką wartość, zgodnie z art. 143a ust. 3 uPzp.

Zamawiający nie określa tej wartości.

§ 31. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a.

Przepis art. 91 ust. 2a uPzp w postępowaniu nie ma zastosowania.

§ 32. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 uPzp- Zamawiający nie ustala i nie dopuszcza możliwości przedstawienie informacji zawartych 
w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

§ 33. Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy oraz kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.

Liczbę części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę- 4 części.

Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy- wszystkie części.

§ 34. Ochrona danych osobowych.

            - Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, 
ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ostródzie jest Pan Bartosz Gesek, e-mail iod@zdp.ostroda.pl, Tel: (89) 642-31-59

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - „Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020”, znak sprawy ZP.2610.11.2020.BŻ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 
4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Zamawiający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej 
i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

- W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- § 35. Lista załączników

- Formularz ofertowy- Zał. Nr 1,

- Formularz cenowy - Zał. Nr 1a 1b, 1c, 1d,

- Formularz oświadczenia dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu- Zał. Nr 2,

- Formularz oświadczenia dot. przesłanek wykluczenia z postępowania- Zał. Nr 2a,

- Wzór pełnomocnictwa – Zał. Nr 3,

- Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług- Zał. Nr 4,

- Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia – Zał. Nr 5,

- Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia- Zał. Nr 6,

- Projekt umowy - Zał. nr 7a, 7b, 7c, 7d.

____________________

Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Załącznik nr 1

(pieczęć firmy)		miejscowość, data....................................

- FORMULARZ OFERTOWY

1.	Dane dotyczące wykonawcy:

- pełna nazwa wykonawcy, formalny status prawny ..........................................................................................................................................

- adres .................................................................................................................................

- nr podstawowego konta bankowego ................................................................................

- telefon .............................................................................................................................

- faks .................................................................................................................................

- e-mail ..............................................................................................................................

- imiona, nazwiska oraz podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy ....................................................................................................................

- będącego mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem  TAK  NIE (zaznaczyć właściwe)

Uwaga: Definicja mikro, małego i średniego przedsiębiorcy znajduje się w art. 7 ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).

2.	Nawiązując do zaproszenia złożenia oferty w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego znak: ZP.2610.11.2020.BŻ- „Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020”oferujemy realizację zamówienia w:

Części Nr 1: „Koszenie traw i chwastów oraz pielęgnacja żywopłotów w m. Ostróda”

Cena oferty brutto ......................zł

Słownie brutto : zł. ..................................................................................., w tym VAT (….%)

OŚWIADCZAMY, że w przypadku wyboru naszej oferty:

- zobowiązujemy się do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę …… pracowników (będących członkami grup społecznie marginalizowanych), łącznie na …… etat(y).

Wypełnia wykonawca, zgodnie z SIWZ (należy podać liczbę pracowników i łączną ilość etatów, maks. 2 etaty).

- Deklarujemy, że …… osób będzie zatrudnionych przy realizacji zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wypełnia wykonawca, zgodnie z SIWZ- należy podać liczbę pracowników, maks. 2 osoby (etaty).

Części Nr 2: „Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 
w Morągu, frezowanie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

Cena oferty brutto ......................zł

Słownie brutto : zł. ..................................................................................., w tym VAT (….%)

OŚWIADCZAMY, że w przypadku wyboru naszej oferty:

- zobowiązujemy się do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę …… pracowników (będących członkami grup społecznie marginalizowanych), łącznie na …… etat(y).

Wypełnia wykonawca, zgodnie z SIWZ (należy podać liczbę pracowników i łączną ilość etatów, maks. 2 etaty).

- Deklarujemy, że …… osób będzie zatrudnionych przy realizacji zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wypełnia wykonawca, zgodnie z SIWZ- należy podać liczbę pracowników, maks. 2 osoby (etaty).

Części Nr 3: „Usunięcie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

Cena oferty brutto ......................zł

Słownie brutto : zł. ..................................................................................., w tym VAT (….%)

OŚWIADCZAMY, że w przypadku wyboru naszej oferty:

- zobowiązujemy się do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę …… pracowników (będących członkami grup społecznie marginalizowanych), łącznie na …… etat(y).

Wypełnia wykonawca, zgodnie z SIWZ (należy podać liczbę pracowników i łączną ilość etatów, maks. 2 etaty).

- Deklarujemy, że …… osób będzie zatrudnionych przy realizacji zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wypełnia wykonawca, zgodnie z SIWZ- należy podać liczbę pracowników, maks. 2 osoby (etaty).

- Części Nr 4: „Cięcia pielęgnacyjne koron drzew w m. Ostróda”

Cena oferty brutto ......................zł

Słownie brutto : zł. ..................................................................................., w tym VAT (….%)

OŚWIADCZAMY, że w przypadku wyboru naszej oferty:

- zobowiązujemy się do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę …… pracowników (będących członkami grup społecznie marginalizowanych), łącznie na …… etat(y).

Wypełnia wykonawca, zgodnie z SIWZ (należy podać liczbę pracowników i łączną ilość etatów, maks. 2 etaty).

- Deklarujemy, że …… osób będzie zatrudnionych przy realizacji zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wypełnia wykonawca, zgodnie z SIWZ- należy podać liczbę pracowników, maks. 2 osoby (etaty).

4.	ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie:

Część Nr 1: od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2020 r.;

Część Nr 2: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.;

Część Nr 3: 35 dni od dnia podpisania umowy;

Cześć Nr 4: 15 dni od dnia podpisania umowy.

5.	JESTEŚMY związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6.	OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od …… do …… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku nr …… do oferty i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

7.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy (załącznik nr 7a, 7b, 7c, 7d do SIWZ) 
i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.	OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu.

9.	AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ.

10.	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………

Firma: ………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………

e-mail: …………………………………, tel. ……………………………………

11.	ZAMIERZAMY powierzyć wykonanie części zamówienia następującym podwykonawcom.

| Firma podwykonawcy (o ile jest znana) | Część zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom |
| --- | --- |

12.	Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 
i ogólnopolskich baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

13. INFORMUJEMY, że dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
pkt 3 wynika z dokumentu, który Zamawiający może pobrać z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych tj.:

- bazy Krajowego Rejestru Sądowego dostępnej na stronie internetowej https://ems.ms.gov.pl/krs/;*

- bazy Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/;Error: Reference source not found

- _____________________________ /jeśli dotyczy to wpisać nazwę oraz adres internetowy innej bazy danych/

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

......................................, dnia .............................2020 r.

Podpisano

.................................................................

(podpis)

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Załącznik nr 1a

- FORMULARZ CENOWY

Część Nr 1: „Koszenie traw i chwastów oraz pielęgnacja żywopłotów w m. Ostróda”

| ### Lp. | ### Nazwa zadania | Jedn. miary | Cena jedn. netto | # Ilość | # Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Cięcie żywopłotu (pędy niezdrewniałe) latem, z ziemi. | m2 |  | 125,00 |  |
| 2 | Koszenie trawy i chwastów | m2 |  | 61 700,00 |  |
| Wartość ogólna netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT … % |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna brutto |  |  |  |  |  |

..................................., dnia ….......................... 2020 r.

…..............................................................

(podpis)

Załącznik nr 1b

- FORMULARZ CENOWY

- Część Nr 2: „Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 
w Morągu, frezowanie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

| ### Lp. | ### Nazwa zadania | Jedn. miary | Cena jedn. netto | # Ilość | # Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew oraz mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 158 cm (teren OD 2 w Morągu) | szt |  | 1 |  |
| 2 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew oraz mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 345cm (teren OD 2 w Morągu) | szt |  | 2 |  |
| 3 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew oraz mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 435cm (teren OD 2 w Morągu) | szt |  | 1 |  |
| 4 | Ścinanie piłą mechaniczną drzew oraz mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 323cm (teren OD 2 w Morągu) | szt |  | 1 |  |
| 5 | Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy do 45 cm (teren OD 1 w Ostródzie) | szt |  | 1 |  |
| 6 | Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 44-89cm (teren OD 1 w Ostródzie) | szt |  | 30 |  |
| 7 | Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 90-200cm (teren OD 1 w Ostródzie) | szt |  | 22 |  |
| 8 | Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 90-200cm (teren OD 2 w Morągu) | szt |  | 7 |  |
| 9 | Mechaniczne frezowanie pniaków o średnicy 201-240cm (teren OD 2 w Morągu) | szt |  | 8 |  |
| Wartość ogólna netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT … % |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna brutto |  |  |  |  |  |

..................................., dnia ….......................... 2020 r.

…..............................................................

(podpis)

Załącznik nr 1c

- FORMULARZ CENOWY

- Część Nr 3: „Usunięcie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

| ### Lp. | ### Nazwa zadania | Jedn. miary | Cena jedn. netto | # Ilość | # Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Teren działania OD1 w Ostródzie |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy pow. 66 cm | szt |  | 13 |  |
| 2 | Zasypywanie wykopów pospółką spycharkami | m3 |  | 30,80 |  |
| Teren działania OD2 w Morągu |  |  |  |  |  |
| 1 | Mechaniczne karczowanie pni o średnicy pow. 66 cm | szt. |  | 6 |  |
| 2 | Zasypywanie wykopów pospółką spycharkami | m3 |  | 9 |  |
| Wartość ogólna netto (teren działania OD 1+ teren działania OD 2) |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT … % (teren działania OD 1+ teren działania OD 2) |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna brutto (teren działania OD 1+ teren działania OD 2) |  |  |  |  |  |

..................................., dnia ….......................... 2020 r.

…..............................................................

(podpis)

Załącznik nr 1d

- FORMULARZ CENOWY

- Część Nr 4: „Cięcia pielęgnacyjne koron drzew w m. Ostróda”

| ### Lp. | ### Nazwa zadania | Jedn. miary | Cena jedn. netto | # Ilość | # Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Prześwietlanie korony drzew o średnicy pnia powyżej 41 cm | szt |  | 10 |  |
| Wartość ogólna netto |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT …% |  |  |  |  |  |
| Wartość ogólna brutto |  |  |  |  |  |

..................................., dnia ….......................... 2020 r.

…..............................................................

(podpis)

załącznik nr 2 do siwz

- Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Grunwaldzka 62A

- 14-100 Ostróda

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………..

faks: ……………………………………… .

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020” (nazwa postępowania), prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w § 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w § 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………… ……………………...……………………………………………………………………………………………………………….……………………….., w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………

(podpis)

załącznik nr 2a do siwz

- Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Grunwaldzka 62A

- 14-100 Ostróda

(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

……………………………………………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………..

faks: ……………………………………… .

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawy Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020” (nazwa postępowania), prowadzonego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie (oznaczenie zamawiającego), oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..………………………………………………………………..…

………………………………………………………………..………………………………………………………………..…

…………….……., dnia …………………. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: … ………………………………………………………………………….…………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……., dnia …………………. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia …………………. r.

(miejscowość, data)

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3 do SIWZ

PEŁNOMOCNICTWO

(dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

My niżej podpisani, uprawnieni do reprezentacji firm:

....................................................................................

....................................................................................

(nazwa i adres firmy)

....................................................................................

....................................................................................

(nazwa i adres firmy)

....................................................................................

....................................................................................

(nazwa i adres firmy)

zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczamy, że dla potrzeb zamówienia jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia pn.: „Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020”, ustanawiamy ………………………………… swoim pełnomocnikiem do:

- reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;*

- reprezentowania nas w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.*

Miejsce i data ............................................................

1. Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

................................................................................................................

2. Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

................................................................................................................

3. Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

................................................................................................................

(Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania firmy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

* dokument stanowi wzór, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

* Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentu w ofercie,

* Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie.

Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług

| Lp. | Przedmiot usługi | Wartość usługi (PLN brutto) | Data wykonania | Nazwa podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

* do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Podpisano:

.............................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

.................................................................

(adres)

............................................, dnia ........................

Załącznik nr 5 do SIWZ

* dokument stanowi wzór, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

* Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentu w ofercie,

* Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie.

Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia

| Lp. | Narzędzia/sprzęt | Ilość | Typ/model | Informacja o podstawie dysponowania zasobem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Podpisano:

.............................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

.................................................................

(adres)

............................................, dnia ........................

Załącznik nr 6 do SIWZ

* dokument stanowi wzór, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

* Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentu w ofercie,

* Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentu w wyznaczonym terminie.

Wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia

| Lp. | Imię i nazwisko | Informacje nt. niezbędnych do wykonania zamówienia uprawnień: | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania wskazaną osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

…………………………………………

(podpis osoby/osób upoważnionych)

………………………………, dnia ………………..

Zał. Nr 7a

Projekt umowy

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020”

część Nr 1 „Koszenie traw i chwastów oraz pielęgnacja żywopłotów w m. Ostróda”

Zawarta w dniu ……………… r. w Ostródzie pomiędzy:

Powiatem Ostródzkim z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda,

NIP 741-17-69-645

Podmiot działający w imieniu Powiatu Ostródzkiego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie ……………………………………. – Głównego Księgowego

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………,

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

- PREAMBUŁA

Biorąc pod uwagę, że:

- Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, 
w szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy,

- Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie Umowy,

- Wykonawca na dzień podpisania umowy oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Strony ustalają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone 
w Umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne 
i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy.

§ 1. Przedmiot zamówienia

1.	Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020” część nr 1: „Koszenie traw 
i chwastów oraz pielęgnacja żywopłotów w m. Ostróda”, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, kosztorysem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

2.	Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)	Koszenie traw i chwastów:

a) koszenie traw i chwastów wraz z uprzątnięciem pokosu i uporządkowaniem terenu w pasie drogowym w ciągach ulic powiatowych powinno być wykonywane trzykrotnie:

- pierwsze, w okres drugiej połowy maja,

- drugie, w okresie czerwca/lipca,

- trzecie, w okresie sierpnia/ września,

b)	w pierwszej kolejności powinny być koszone trawy i chwasty na koronie drogi, 
a w szczególności występujące na pasach dzielących, wysepkach i trawnikach, poboczach pod barierami oraz w miejscach mających zasadniczy wpływ na wizualny wygląd drogi. Kolejność koszenia Wykonawca powinien uzgodnić z Majstrem Obwodu Drogowego. Wysokość trawy po skoszeniu powinna być nie większa niż 5 cm;

c)	należy zwracać uwagę, aby trawa i chwasty nie powodowały ograniczeń widoczności i nie zasłaniały urządzeń drogowych (np. barier, znaków) co może stworzyć zagrożenia dla ruchu drogowego lub utrudnić drożność rowów odwadniających. Wycięcie traw i chwastów 
w miejscach niedostępnych i częściowo obsadzonych wykonuje się kosiarkami żyłkowymi równolegle z głównym koszeniem. Dopuszcza się koszenie w tych miejscach traw, chwastów i jednorocznych samosiewów kosą.

W zależności od potrzeb dopuszcza się koszenie niektórych obszarów częściej niż trzy razy, ale ogólna powierzchnia koszonego obszaru nie może przekroczyć pierwotnie założonej.

Wykaz terenów zielonych podlegający koszeniu zawiera tabela nr 1.

2)	Pielęgnacja żywopłotów

a)	Podczas cięcia pielęgnacyjnego ścina się w linii prostej ok. 10-15 cm nowo wyrośniętych pędów. Pozwala to zapewnić odpowiednią wysokość żywopłotu oraz tempo wzrostu. Gałęzie żywopłotu można przycinać lekko lub mocniej. Zależy to od kondycji żywopłotu.

b)	Uprzątnąć teren po wykonywanych pracach (np. gałęzie, liście itp.).

Lokalizację żywopłotu zawiera tabela nr 2.

3.	Prace o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 odbywać się będą każdorazowo na zgłoszenie Zamawiającego (faks, e-mail), w terminie do 2 dni od zgłoszenia. Prace należy wykonywać codziennie w przypadku dogodnych warunków atmosferycznych. Czas realizacji każdego zakresu to 20 dni roboczych.

4.	Wywóz nieczystości zebranych w wyniku prowadzenia czynności objętych przedmiotem zamówienia, odbywał się będzie do miejsca ich magazynowania lub unieszkodliwiania zagwarantowanego przez Wykonawcę.

5.	Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu, powstałe 
w związku z realizacją zadania.

§ 2. Termin wykonania umowy

Termin realizacji zadania- od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2020 r.

§ 3. Przedstawiciele Stron

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający: Pan Mariusz Beszczak- Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, 
Pan Dawid Sadowski- Majster Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie, Pan Waldemar Zimoń- Majster Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.

Wykonawca: …………………………………………………Tel: …………………………………………

§ 4. Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	odbiór wykonanych należycie prac- udokumentowany podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonanych usług oraz zweryfikowaną tabelą elementów rozliczeniowych, które są podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych prac,

  - zgłaszanie Kierownikowi lub Majstrowi Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie każdorazowe wejście z pracami oraz ich zakończenie,

  - usuniecie odpadów po zakończeniu prac na własny koszt,

  - posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokument należy przedłożyć przed podpisaniem umowy,

5)	wyznaczenie pracownika sprawującego nadzór nad sprawnym prowadzeniem prac porządkowych. Pracownik zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej kontroli, w terminie do 3 godzin od chwili powiadomienia, 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie.

§ 5. Podwykonawcy

- Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie ………………………… będzie realizować przy udziale Podwykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawcy przysługuje prawo do:

- realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa;

- rezygnacji z podwykonawcy;

- zmiany pierwotnie wskazanego podwykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
z winy Wykonawcy.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie:

  - zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz 
z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

  - pisemne oświadczenie złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z kopią dokonanego przelewu, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury 
o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oświadczenie podwykonawcy będzie podpisane przez osobę należycie upoważnioną do tego celu i jego treść pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytułu wykonania przez niego powierzonych mu robót zostały zaspokojone przez wykonawcę w całości lub części oraz, że płatność wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpiła. Oświadczenie podwykonawcy będzie zawierało datę, w której wykonawca dokonał płatności w stosunku 
do podwykonawcy zgodnie z zapisami umowy z podwykonawcą. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

  - informacja o naliczeniu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kary umownej tj. wysokość naliczonych kar wraz z uzasadnieniem ich nałożenia, potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania:

- W każdej umowie zawieranej przez wykonawcę z podwykonawcą muszą zostać zawarte poniższe postanowienia:

- podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody Zamawiającego;

- Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o płatności dokonane przez wykonawcę oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu;

- podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności wykonawcy względem podwykonawcy;

- Umowa zawierana przez wykonawcę z podwykonawcą nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę całości wynagrodzenia za wykonane usługi, od zapłaty wynagrodzenia lub odbioru robót przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do umów z podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§ 6. Wynagrodzenie

1.	Płatność na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu prac w terminie 
14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy ………………………………………….…..

Faktura oprócz elementów określonych w ustawie winna zawierać następujące dane: Nabywca: Powiat Ostródzki z siedziba w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda 
NIP 741-17-69-645. Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 
14-100 Ostróda.

    - Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane prace określone w § 1 (na warunkach zawartych 
w § 1) wartość netto ………………. zł /słownie: ……………………../ plus należny podatek VAT …… 
w kwocie …………….. zł /słownie: …………………………../ co daje wartość brutto ……………………….. zł /słownie: ……………………………………………………./.

    - Rozliczenie robót następować będzie po zakończeniu danego zakresu prac przesłanego przez Zamawiającego, w oparciu o ich faktyczne wykonanie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, wg stawki jednostkowej określonej w ofercie.

4.	Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

5.	Faktury, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu w postaci ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiającego otwarte na platformie elektronicznej,na adres PEF: ……………………….

6.	Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 3, zostanie opłacone 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

7.	Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany przez niego w § 6 ust. 1 umowy 
i w wystawionej przez niego fakturze za zrealizowany (częściowo lub całkowicie) przedmiot zamówienia, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

8.	W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów określonych w ust. 7, co uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie płatności  w terminie określonym w § 6 ust. 1, faktura jako nieprawidłowo wystawiona zostanie odesłana do Wykonawcy bez zapłaty, celem wystawienia faktury zawierającej rachunek bankowy umożliwiający płatność 
w ramach podzielonej płatności. Do czasu przedłożenia poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zapłatę nie jest wymagalne.

9.	W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie uregulowane aneksem do umowy.

§ 7. Klauzule społeczne

  - Wykonawca zobowiązuje się:

    - że pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające 
na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac będą zatrudnieni przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.; dalej: KP);

    - do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia, 
na podstawie umowy o pracę …… pracowników (będących członkami grup społecznie marginalizowanych), łącznie na …… etat(y);

    - że …… osoba/y będzie/dą zatrudnione przy realizacji zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (dotyczy osób wykonujących bezpośrednio prace będące przedmiotem zamówienia, nie wlicza się np. osób 
z administracji, księgowości).

2.	Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę:

  - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

  - zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

  - poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3.	Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny;

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.	Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

5.	W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

§ 8. Zmiany umowy.

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem:

  - ograniczenia zakresu zamówienia w przypadku wykonywania robót budowlanych w ciągach pasów drogowych z załączonego wykazu, Zamawiający wówczas wyłącza z zakresu koszenia traw 
i chwastów oraz pielęgnację żywopłotów ilość metrów z pasa drogowego objętych robotami budowlanymi z możliwością wykorzystania tych ilości w ciągu innego pasa drogowego, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, bez skutków finansowych i prawnych dla Zamawiającego. Przedmiotowe zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy;

  - W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, o którym mowa w pkt 1, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy określone w § 6 ust. 3, zostanie zmniejszone w oparciu o stawki jednostkowe określone w ofercie oraz ilość metrów wyłączonych 
z zakresu według wykazu wykonanych usług zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. Przedmiotowe zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.

§ 9 Siła wyższa

- W umowie „siła wyższa” oznacza wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, 
na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, 
w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.

- W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty.

- Jeżeli umowa zostanie rozwiązania z powodu „siły wyższej”, Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo- finansowego rozliczenia umowy.

- Rozliczenie umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty jej rozwiązania. Podstawą rozliczenia umowy będzie protokół określający zaawansowanie zrealizowanych dostaw, robót budowlanych i usług wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji umowy, poniesione koszty itp.. Protokół musi być zatwierdzony przez Strony.

§10 Kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 3;

- w przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z powierzonych mu obowiązków określonych w § 1 (zaniechane lub nienależyte wykonanie czynności lub przekroczenie czasu ich wykonania), Zamawiający naliczy i potrąci kary umowne w wysokości 1,5% wynagrodzenia netto przysługującego wykonawcy za daną część, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w prawidłowym wykonaniu usługi;

- niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 1- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z § 7 ust. 1;

- niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 2- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdy brakujący etat w stosunku do liczby etatów wynikającej z oferty Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników będącymi członkami grup społecznie marginalizowanych;

- niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdą brakującą osobę w stosunku do ilości osób wynikającej z oferty Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty i noty księgowe są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.

§ 11. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy

- Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- rozwiązanie umowy 
„w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie prac wykonanych nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji tych prac, dokonanej na terenie realizacji zadania.

- Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 zostanie przeprowadzona w terminie 7 dni od dnia pisemnego rozwiązania umowy przez jedną ze Stron.

- W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 3, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)	Czynności objęte umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany 
w ofercie Wykonawcy lub w umowie,

2)	Wykonawca realizuje usługi przewidziane umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub umową,

3)	W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się Wykonawcy z warunków określonych umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym,

4)	Konieczność dokonania bezpośrednich zapłat dla podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

6.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług przerwanych,

2)	W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac 
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

7.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1)	dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w 
§ 6 ust. 1 umowy,

2)	z dniem podpisania protokołu inwentaryzacji prac teren realizacji zadania uznaje się za odebrany Wykonawcy.

8.	Nie dotrzymanie przez Wykonawcę warunków określonych w § 1, upoważnia Zamawiającego 
do odstąpienia od umowy.

§ 12. Postanowienia końcowe

1.	Umowa została zawarta i będzie realizowana w oparciu o prawo polskie. W odniesieniu 
do wszystkich problemów nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy określone 
w ustawie Kodeks Cywilny oraz ustawa Pzp.

2.	Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.

3.	W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone.

4.	Spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

5.	Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

6.	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Zał. Nr 7b

Projekt umowy

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020”

część Nr 2 „Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, frezowanie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 
w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

Zawarta w dniu ……………… r. w Ostródzie pomiędzy:

Powiatem Ostródzkim z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda,

NIP 741-17-69-645

Podmiot działający w imieniu Powiatu Ostródzkiego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie ……………………………………. – Głównego Księgowego

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………,

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

- PREAMBUŁA

Biorąc pod uwagę, że:

- Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, 
w szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy,

- Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie Umowy,

- Wykonawca na dzień podpisania umowy oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Strony ustalają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone 
w Umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne 
i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy.

§ 1. Przedmiot zamówienia

1.	Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020” część nr 2: „Wycinka drzew wraz 
z frezowaniem karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu, frezowanie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, kosztorysem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

2.	Zakres zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac:

1)	Wycinka drzew wraz z frezowaniem karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu:

a)	wycinkę drzew należy przeprowadzić w warunkach dogodnych dla tego typu robót (bezwietrzna pogoda, bez opadów, dobra widoczność),

b)	przed przystąpieniem do wykonania wycinki drzew należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym schematem tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

c)	w zależności od usytuowania drzewa i stopnia skomplikowania procesu wycinki, należy zastosować sprzęt specjalistyczny (np. podnośnik koszowy), lub użyć metod alpinistycznych,

d)	drzewa w momencie wycinki muszą być pozbawione gałęzi, mieć zamocowany odciąg do pojazdu, który w trakcie wycinki będzie ukierunkowywał drzewa na przygotowane miejsce powalenia,

e)	drzewa muszą być powalone na pobocze, a wszystkie uszkodzenia pobocza wynikłe z tego tytułu należy natychmiast usunąć, doprowadzając to miejsce do stanu należytego,

f)	w momencie powalania drzew oprócz oznakowania należy wprowadzić ręczne kierowanie ruchem przez osoby do tego uprawnione,

g)	karpę należy wyfrezować 20 cm poniżej uregulowanego poziomu terenu, a miejsce uzupełnić piaskiem.

h)	odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych robót jest Wykonawca,

i)	Wykonawca jest zobowiązany oczyścić pas drogowy z odrostów i chwastów w miejscu wycinki,

j)	Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałą w związku 
z wycinką drzew,

k)	po zakończeniu prac uprzątnąć teren (np. gałęzie, liście itp.),

i)	wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do wycinki drzew zapłacić Odbiorcy kwotę 600,29 zł (słownie: sześćset złotych 29/100) za przekazane do wycinki drzewo (15,88 m3), sklasyfikowane przez Komisję Klasyfikacyjną działającą przy danym Obwodzie Drogowym, na rachunek w banku PKO Bank Polski SA, Oddział 1 w Gdańsku Nr 39 1020 1811 0000 0102 0272 2320. Cenę za 1 m3 pozyskanego drewna określa Zarządzenie Dyrektora Zarządu  w kwocie 35,00 zł netto + 8% VAT.

Lokalizację i ilości drzew od wycinki zawiera tabela nr 3

2)	Frezowanie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie i Nr 2 w Morągu:

a)	Przed przystąpieniem do prac, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym schematem tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

b)	karpę należy wyfrezować 20 cm poniżej uregulowanego poziomu terenu, a miejsce uzupełnić piaskiem.

c)	Uprzątnąć teren po wykonywanych pracach (np. wióry, ścinki itp.).

d)	Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych robót jest Wykonawca.

Lokalizację i ilości karp do frezowania zawierają tabele nr 4 i 5

3.	Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu, powstałe 
w związku z realizacją zadania.

§ 2. Termin wykonania umowy

1.	Termin realizacji zadania- od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2020 r.

2.	Termin realizacji zakresu, określonego w §1 ust. 2 pkt 1 od dnia 16.10.2020 r. do 30.11.2020 r.

3.	Termin realizacji zakresu, określonego w §1 ust. 2 pkt 2 od dnia podpisania umowy do 45 dni tj. …..

§ 3. Przedstawiciele Stron

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający:

1)	prace wykonywane na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie:

- Pan Mariusz Beszczak- Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie,

- Pan Waldemar Zimoń- Majster Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie

- Pan Dawid Sadowski- Majster Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie;

2)	prace wykonywane na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu

- Pani Agnieszka Wiśniewska- Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu,

- Pan Maciej Sarnecki- Majster Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.

Wykonawca: …………………………………………………Tel: …………………………………………

§ 4. Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	odbiór wykonanych należycie prac- udokumentowany podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonanych usług oraz zweryfikowaną tabelą elementów rozliczeniowych, które są podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)	dostarczenie schematu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót, zaopiniowanego przez Komendę Powiatową Policji oraz planu BIOZ min. 4 egzemplarze;

2)	odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych robót;

3)	zgłaszanie Kierownikowi lub Majstrowi Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie i Nr 2 w Morągu każdorazowe wejście z pracami oraz ich zakończenie,

4)	usuniecie odpadów po zakończonej pracy na własny koszt;

5)	posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokument należy przedłożyć przed podpisaniem umowy;

6)	wyznaczenie pracownika sprawującego nadzór nad sprawnym prowadzeniem prac porządkowych. Pracownik zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej kontroli, w terminie do 3 godzin od chwili powiadomienia, 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie.

§ 5. Podwykonawcy

- Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie ………………………… będzie realizować przy udziale Podwykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawcy przysługuje prawo do:

- realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa;

- rezygnacji z podwykonawcy;

- zmiany pierwotnie wskazanego podwykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
z winy Wykonawcy.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie:

  - zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz 
z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

  - pisemne oświadczenie złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z kopią dokonanego przelewu, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury 
o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oświadczenie podwykonawcy będzie podpisane przez osobę należycie upoważnioną do tego celu i jego treść pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytułu wykonania przez niego powierzonych mu robót zostały zaspokojone przez wykonawcę w całości lub części oraz, że płatność wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpiła. Oświadczenie podwykonawcy będzie zawierało datę, w której wykonawca dokonał płatności w stosunku do podwykonawcy zgodnie z zapisami umowy z podwykonawcą. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

  - informacja o naliczeniu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kary umownej 
tj. wysokość naliczonych kar wraz z uzasadnieniem ich nałożenia, potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
z tej faktury.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania:

- W każdej umowie zawieranej przez wykonawcę z podwykonawcą muszą zostać zawarte poniższe postanowienia:

- podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody Zamawiającego;

- Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o płatności dokonane przez wykonawcę oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu;

- podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności wykonawcy względem podwykonawcy;

- Umowa zawierana przez wykonawcę z podwykonawcą nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę całości wynagrodzenia za wykonane usługi, od zapłaty wynagrodzenia lub odbioru robót przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do umów z podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§ 6. Wynagrodzenie

1.	Płatność na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po zakończeniu prac w terminie 
14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy ………………………………………….…..

Faktura oprócz elementów określonych w ustawie winna zawierać następujące dane: Nabywca: Powiat Ostródzki z siedziba w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda 
NIP 741-17-69-645. Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 
14-100 Ostróda.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane prace określone w § 1 (na warunkach zawartych 
w § 1) wartość netto ………………. zł /słownie: ……………………../ plus należny podatek VAT …… 
w kwocie …………….. zł /słownie: …………………………../ co daje wartość brutto ……………………….. zł /słownie: ……………………………………………………./.

3.	Rozliczenie robót następować będzie po zakończeniu danego zakresu prac przesłanego przez Zamawiającego, w oparciu o ich faktyczne wykonanie potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego, wg stawki jednostkowej określonej w ofercie.

4.	Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

5.	Faktury, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu w postaci ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiającego otwarte na platformie elektronicznej,na adres PEF: ……………………….

6.	Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 3, zostanie opłacone 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

7.	Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany przez niego w § 6 ust. 1 umowy 
i w wystawionej przez niego fakturze za zrealizowany (częściowo lub całkowicie) przedmiot zamówienia, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

8.	W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów określonych w ust. 7, co uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie płatności  w terminie określonym w § 6 ust. 1, faktura jako nieprawidłowo wystawiona zostanie odesłana do Wykonawcy bez zapłaty, celem wystawienia faktury zawierającej rachunek bankowy umożliwiający płatność 
w ramach podzielonej płatności. Do czasu przedłożenia poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zapłatę nie jest wymagalne.

9.	W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie uregulowane aneksem do umowy.

§ 7. Klauzule społeczne

  - Wykonawca zobowiązuje się:

- że pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac będą zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.; dalej: KP);

- do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia, 
na podstawie umowy o pracę …… pracowników (będących członkami grup społecznie marginalizowanych), łącznie na …… etat(y);

- że …… osoba/y będzie/dą zatrudnione przy realizacji zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (dotyczy osób wykonujących bezpośrednio prace będące przedmiotem zamówienia, nie wlicza się np. osób 
z administracji, księgowości).

2.	Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3.	Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.	Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

5.	W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

§ 8. Siła wyższa

- W umowie „siła wyższa” oznacza wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, 
w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.

- W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty.

- Jeżeli umowa zostanie rozwiązania z powodu „siły wyższej”, Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo- finansowego rozliczenia umowy.

- Rozliczenie umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty jej rozwiązania. Podstawą rozliczenia umowy będzie protokół określający zaawansowanie zrealizowanych dostaw, robót budowlanych i usług wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji umowy, poniesione koszty itp.. Protokół musi być zatwierdzony przez Strony.

§ 9 Kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 3;

- przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z powierzonych mu obowiązków określonych w § 1 (zaniechane lub nienależyte wykonanie czynności lub przekroczenie czasu ich wykonania), Zamawiający naliczy i potrąci kary umowne w wysokości 1,5% wynagrodzenia netto przysługującego wykonawcy za dany zakres, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w prawidłowym wykonaniu usługi.

- niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 1- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z § 7 ust. 1;

- niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 2- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdy brakujący etat w stosunku do liczby etatów wynikającej z oferty Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników będącymi członkami grup społecznie marginalizowanych;

- niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdą brakującą osobę w stosunku do ilości osób wynikającej z oferty Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty i noty księgowe są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.

§ 10. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy

- Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- rozwiązanie umowy 
„w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie prac wykonanych nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji tych prac, dokonanej na terenie realizacji zadania.

- Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 zostanie przeprowadzona w terminie 7 dni od dnia pisemnego rozwiązania umowy przez jedną ze Stron.

- W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 3, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)	Czynności objęte umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany 
w ofercie Wykonawcy lub w umowie,

2)	Wykonawca realizuje usługi przewidziane umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub umową,

3)	W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się Wykonawcy z warunków określonych umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym,

4)	Konieczność dokonania bezpośrednich zapłat dla podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

6.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług przerwanych,

2)	W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac 
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

7.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1)	dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym 
w § 6 ust. 1 umowy,

2)	z dniem podpisania protokołu inwentaryzacji prac teren realizacji zadania uznaje się 
za odebrany Wykonawcy.

8.	Nie dotrzymanie przez Wykonawcę warunków określonych w § 1, upoważnia Zamawiającego 
do odstąpienia od umowy.

§ 11. Postanowienia końcowe

1.	Umowa została zawarta i będzie realizowana w oparciu o prawo polskie. W odniesieniu 
do wszystkich problemów nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy określone 
w ustawie Kodeks Cywilny oraz ustawa Pzp.

2.	Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.

3.	W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone.

4.	Spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

5.	Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

6.	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Zał. Nr 7c

Projekt umowy

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020”

część Nr 3 „Usunięcie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”

Zawarta w dniu ……………… r. w Ostródzie pomiędzy:

Powiatem Ostródzkim z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda,

NIP 741-17-69-645

Podmiot działający w imieniu Powiatu Ostródzkiego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie ……………………………………. – Głównego Księgowego

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………,

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

- PREAMBUŁA

Biorąc pod uwagę, że:

- Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, 
w szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy,

- Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie Umowy,

- Wykonawca na dzień podpisania umowy oświadcza, że nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Strony ustalają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone 
w Umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne 
i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy.

§ 1. Przedmiot zamówienia

1.	Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020” część nr 3: „Usunięcie karp teren działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu”, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, kosztorysem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

2.	Zakres zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac usunięcie karp:

- Przed przystąpieniem do prac, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym schematem tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

- Odpady po usunięciu karp Wykonawca zutylizuje na własny koszt.

- Uprzątnąć teren po wykonywanych pracach.

- Odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych robót jest Wykonawca,

- Miejsce po usuniętej karpie uzupełnić pospółką, grunt należy zagęszczać warstwami max. 20 cm.

Lokalizacje i ilości karp do usunięcia zawierają tabele nr 6 i 7.

3.	Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu, powstałe 
w związku z realizacją zadania.

§ 2. Termin wykonania umowy

Termin realizacji zadania- 35 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3. Przedstawiciele Stron

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający:

1)	prace wykonywane na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie:

- Pan Mariusz Beszczak- Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie,

- Pan Waldemar Zimoń- Majster Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie

- Pan Dawid Sadowski- Majster Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie;

2)	prace wykonywane na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu

- Pani Agnieszka Wiśniewska- Kierownik Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu,

- Pan Maciej Sarnecki- Majster Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu.

Wykonawca: …………………………………………………Tel: …………………………………………

§ 4. Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	odbiór wykonanych należycie prac- udokumentowany podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonanych usług oraz zweryfikowaną tabelą elementów rozliczeniowych, które są podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)	dostarczenie schematu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót, zaopiniowanego przez Komendę Powiatową Policji oraz planu BIOZ min. 4 egzemplarze;

2)	odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych robót;

3)	zgłaszanie Kierownikowi lub Majstrowi Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie i Nr 2 w Morągu każdorazowe wejście z pracami oraz ich zakończenie,

4)	usuniecie odpadów po zakończonej pracy na własny koszt;

5)	posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokument należy przedłożyć przed podpisaniem umowy;

6)	wyznaczenie pracownika sprawującego nadzór nad sprawnym prowadzeniem prac porządkowych. Pracownik zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej kontroli, w terminie do 3 godzin od chwili powiadomienia, 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie.

§ 5. Podwykonawcy

- Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie ………………………… będzie realizować przy udziale Podwykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawcy przysługuje prawo do:

- realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa;

- rezygnacji z podwykonawcy;

- zmiany pierwotnie wskazanego podwykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
z winy Wykonawcy.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie:

  - zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz 
z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

  - pisemne oświadczenie złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z kopią dokonanego przelewu, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury 
o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oświadczenie podwykonawcy będzie podpisane przez osobę należycie upoważnioną do tego celu i jego treść pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytułu wykonania przez niego powierzonych mu robót zostały zaspokojone przez wykonawcę w całości lub części oraz, że płatność wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpiła. Oświadczenie podwykonawcy będzie zawierało datę, w której wykonawca dokonał płatności w stosunku do podwykonawcy zgodnie z zapisami umowy z podwykonawcą. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

  - informacja o naliczeniu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kary umownej 
tj. wysokość naliczonych kar wraz z uzasadnieniem ich nałożenia, potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
z tej faktury.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania:

- W każdej umowie zawieranej przez wykonawcę z podwykonawcą muszą zostać zawarte poniższe postanowienia:

- podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody Zamawiającego;

- Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o płatności dokonane przez wykonawcę oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu;

- podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności wykonawcy względem podwykonawcy;

- Umowa zawierana przez wykonawcę z podwykonawcą nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę całości wynagrodzenia za wykonane usługi, od zapłaty wynagrodzenia lub odbioru robót przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do umów z podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§ 6. Wynagrodzenie

1.	Płatność na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy ………………………………………….…..

Faktura oprócz elementów określonych w ustawie winna zawierać następujące dane: Nabywca: Powiat Ostródzki z siedziba w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda 
NIP 741-17-69-645. Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 
14-100 Ostróda.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane prace określone w § 1 (na warunkach zawartych 
w § 1) wartość netto ………………. zł /słownie: ……………………../ plus należny podatek VAT …… 
w kwocie …………….. zł /słownie: …………………………../ co daje wartość brutto ……………………….. zł /słownie: ……………………………………………………./.

3.	Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

4.	Faktury, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu w postaci ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiającego otwarte na platformie elektronicznej,na adres PEF: ……………………….

5.	Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2, zostanie opłacone 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

6.	Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany przez niego w § 6 ust. 1 umowy 
i w wystawionej przez niego fakturze za zrealizowany przedmiot zamówienia, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

7.	W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów określonych w ust. 6, co uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie płatności  w terminie określonym w § 6 ust. 1, faktura jako nieprawidłowo wystawiona zostanie odesłana do Wykonawcy bez zapłaty, celem wystawienia faktury zawierającej rachunek bankowy umożliwiający płatność 
w ramach podzielonej płatności. Do czasu przedłożenia poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zapłatę nie jest wymagalne.

8	W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie uregulowane aneksem do umowy.

§ 7. Klauzule społeczne

  - Wykonawca zobowiązuje się:

- że pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające 
na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac będą zatrudnieni przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.; dalej: KP);

- do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia, 
na podstawie umowy o pracę …… pracowników (będących członkami grup społecznie marginalizowanych), łącznie na …… etat(y);

- że …… osoba/y będzie/dą zatrudnione przy realizacji zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (dotyczy osób wykonujących bezpośrednio prace będące przedmiotem zamówienia, nie wlicza się np. osób 
z administracji, księgowości).

2.	Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3.	Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.	Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

5.	W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

§ 8. Siła wyższa

- W umowie „siła wyższa” oznacza wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, 
na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, 
w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.

- W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty.

- Jeżeli umowa zostanie rozwiązania z powodu „siły wyższej”, Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo- finansowego rozliczenia umowy.

- Rozliczenie umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty jej rozwiązania. Podstawą rozliczenia umowy będzie protokół określający zaawansowanie zrealizowanych dostaw, robót budowlanych i usług wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji umowy, poniesione koszty itp.. Protokół musi być zatwierdzony przez Strony.

§ 9 Kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 3;

- przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z powierzonych mu obowiązków określonych w § 1 (zaniechane lub nienależyte wykonanie czynności lub przekroczenie czasu ich wykonania), Zamawiający naliczy i potrąci kary umowne w wysokości 1,5% wynagrodzenia netto przysługującego wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w prawidłowym wykonaniu usługi;

- niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 1- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z § 7 ust. 1;

- niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 2- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdy brakujący etat w stosunku do liczby etatów wynikającej z oferty Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników będącymi członkami grup społecznie marginalizowanych;

- niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdą brakującą osobę w stosunku do ilości osób wynikającej z oferty Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty i noty księgowe 
są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.

§ 10. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy

- Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- rozwiązanie umowy 
„w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie prac wykonanych nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji tych prac, dokonanej na terenie realizacji zadania.

- Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 zostanie przeprowadzona w terminie 7 dni od dnia pisemnego rozwiązania umowy przez jedną ze Stron.

- W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 3, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)	Czynności objęte umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany 
w ofercie Wykonawcy lub w umowie,

2)	Wykonawca realizuje usługi przewidziane umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub umową,

3)	W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się Wykonawcy z warunków określonych umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym,

4)	Konieczność dokonania bezpośrednich zapłat dla podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

6.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług przerwanych,

2)	W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac 
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

7.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1)	dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w 
§ 6 ust. 1 umowy,

2)	z dniem podpisania protokołu inwentaryzacji prac teren realizacji zadania uznaje się za odebrany Wykonawcy.

8.	Nie dotrzymanie przez Wykonawcę warunków określonych w § 1, upoważnia Zamawiającego 
do odstąpienia od umowy.

§ 11. Postanowienia końcowe

1.	Umowa została zawarta i będzie realizowana w oparciu o prawo polskie. W odniesieniu 
do wszystkich problemów nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy określone 
w ustawie Kodeks Cywilny oraz ustawa Pzp.

2.	Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.

3.	W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone.

4.	Spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

5.	Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

6.	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Zał. Nr 7d

Projekt umowy

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020”

część Nr 4 „Cięcia pielęgnacyjne koron drzew w m. Ostróda”

Zawarta w dniu ……………… r. w Ostródzie pomiędzy:

Powiatem Ostródzkim z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda,

NIP 741-17-69-645

Podmiot działający w imieniu Powiatu Ostródzkiego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………..

przy kontrasygnacie ……………………………………. – Głównego Księgowego

zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

…………………………………………………………………………………………………………,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………,

zwanym w treści umowy Wykonawcą, o następującej treści:

- PREAMBUŁA

Biorąc pod uwagę, że:

- Wykonawca posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, 
w szczególności posiada stosowną wiedzę i doświadczenie, dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Umowy,

- Oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie Umowy,

- Wykonawca na dzień podpisania umowy oświadcza, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Strony ustalają warunki Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone 
w Umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne 
i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony tej Umowy.

§ 1. Przedmiot zamówienia

1.	Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek realizacji zadania pn.: „Utrzymanie zieleni na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie na rok 2020” część nr 4: „Cięcia pielęgnacyjne koron drzew w m. Ostróda”, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, kosztorysem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część umowy.

2.	Zakres zamówienia, wymagania Zamawiającego i sposób wykonania prac cięcia pielęgnacyjne koron drzew:

- przed przystąpieniem do prac, należy oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzonych robót zgodnie z zatwierdzonym schematem tymczasowej organizacji ruchu drogowego,

- usunięcie gałęzi i konarów liściastych drzew i krzewów wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych dokonuje się całorocznie do 30% wielkości korony. Powierzchnia cięcia musi być gładka, wykonana pod odpowiednim kątem, w jednej płaszczyźnie, ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową).

c)	do cięć pielęgnacyjnych wykonawcy należą:

- cięcia sanitarne - polegające na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz uszkodzonych.

- cięcia prześwietlające (rozluźniające koronę) - mające na celu zmniejszenie oporu dla wiatru. Pośrednio cięcie takie dopuszcza do wnętrza korony światło oraz umożliwia przewietrzanie korony.

- cięcia korygujące - zmierzające do zniwelowania wad budowy korony, w celu poprawienia kondycji drzewa. Są to wady wynikające zazwyczaj z nieprawidłowego uformowania korony w szkółkach i nie wyeliminowania ich po przesadzeniu na miejsce stałe.

- cięcia formujące - zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej w trakcie produkcji materiału szkółkarskiego oraz w pierwszym okresie pielęgnowania drzewa po posadzeniu w miejscu docelowym.

- cięcia techniczne (nie przyrodnicze). Są to cięcia konarów i gałęzi likwidujące kolizję z urządzeniami technicznymi lub architekturą umożliwiające sąsiedztwo drzewa i kolidującego z nim obiektu. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia wykonywane są natychmiastowo. W pozostałych sytuacjach należy je przeprowadzać tak jak cięcia pielęgnacyjne.

d)	Gałęzie martwe odcina się u podstawy, tuż przed granicą żywych tkanek, z zasadą nienaruszania kalusa, bez względu na jego wielkość.

e)	Gałąź żywą wrastającą pod kątem ostrym, odcina się u podstawy usuwanej gałęzi, bez uszkadzania zgrubienia.

f)	Gałąź żywą wyrastającą pod kątem zbliżonym do kąta prostego odcina się przed zgrubieniem nasady, nie uszkadzając obrączki lub brewki.

g)	Likwidację rozwidlenia równorzędnego wykonuje się w miejscu rozwidlenia tuż przed zgrubieniem lub obrączką, tnąc równolegle do linii którą wyznacza oś gałęzi do pozostawienia.

h)	Po zakończeniu prac uprzątnąć teren (np. gałęzie, liście itp.).

Lokalizacje i ilości drzew do pielęgnacji koron zawiera tabela nr 8.

3.	Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone osobom trzecim oraz Zamawiającemu, powstałe 
w związku z realizacją zadania.

§ 2. Termin wykonania umowy

Termin realizacji zadania- 15 dni od dnia podpisania umowy.

§ 3. Przedstawiciele Stron

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają następujące osoby:

Zamawiający:

- Pan Mariusz Beszczak- Kierownik Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie,

- Pan Waldemar Zimoń- Majster Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie,

- Pan Dawid Sadowski- Majster Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie.

Wykonawca: …………………………………………………Tel: …………………………………………

§ 4. Obowiązki Stron

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)	odbiór wykonanych należycie prac- udokumentowany podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru wykonanych usług oraz zweryfikowaną tabelą elementów rozliczeniowych, które są podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)	dostarczenie schematu tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas robót, zaopiniowanego przez Komendę Powiatową Policji oraz planu BIOZ min. 4 egzemplarze;

2)	odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego i pieszego na odcinku prowadzonych robót;

3)	zgłaszanie Kierownikowi lub Majstrowi Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie każdorazowe wejście z pracami oraz ich zakończenie,

4)	usuniecie odpadów po zakończonej pracy na własny koszt;

5)	posiadanie aktualnej polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dokument należy przedłożyć przed podpisaniem umowy;

6)	wyznaczenie pracownika sprawującego nadzór nad sprawnym prowadzeniem prac porządkowych. Pracownik zobowiązany jest stawić się na telefoniczne wezwanie Zamawiającego do przeprowadzenia wspólnej kontroli, w terminie do 3 godzin od chwili powiadomienia, 
w miejsce wskazane przez Zamawiającego. W przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w określonym miejscu i czasie, Zamawiający przeprowadzi kontrolę samodzielnie.

§ 5. Podwykonawcy

- Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie ………………………… będzie realizować przy udziale Podwykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………

- Wykonawcy przysługuje prawo do:

- realizacji przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawstwa;

- rezygnacji z podwykonawcy;

- zmiany pierwotnie wskazanego podwykonawcy.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Powierzenie realizacji części zamówienia podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, o której mowa w ust. 3, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy 
z winy Wykonawcy.

- Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie:

  - zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz 
z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę;

  - pisemne oświadczenie złożone przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z kopią dokonanego przelewu, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury 
o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Oświadczenie podwykonawcy będzie podpisane przez osobę należycie upoważnioną do tego celu i jego treść pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że wymagalne roszczenia podwykonawcy z tytułu wykonania przez niego powierzonych mu robót zostały zaspokojone przez wykonawcę w całości lub części oraz, że płatność wymagalnego, ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpiła. Oświadczenie podwykonawcy będzie zawierało datę, w której wykonawca dokonał płatności w stosunku do podwykonawcy zgodnie z zapisami umowy z podwykonawcą. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

  - informacja o naliczeniu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kary umownej tj. wysokość naliczonych kar wraz z uzasadnieniem ich nałożenia, potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tej faktury.

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

- Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, jeżeli Zamawiający określa takie wymagania:

- W każdej umowie zawieranej przez wykonawcę z podwykonawcą muszą zostać zawarte poniższe postanowienia:

- podwykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z takiej umowy bez zgody Zamawiającego;

- Zamawiającemu przysługuje prawo bezpośredniego zapytania podwykonawcy o płatności dokonane przez wykonawcę oraz o opóźnienie w ich uregulowaniu;

- podwykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zaległej płatności wykonawcy względem podwykonawcy;

- Umowa zawierana przez wykonawcę z podwykonawcą nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę całości wynagrodzenia za wykonane usługi, 
od zapłaty wynagrodzenia lub odbioru robót przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się do umów z podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w trakcie realizacji zamówienia zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

§ 6. Wynagrodzenie

1.	Płatność na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Zapłata następować będzie przelewem na konto Wykonawcy ………………………………………….…..

Faktura oprócz elementów określonych w ustawie winna zawierać następujące dane: Nabywca: Powiat Ostródzki z siedziba w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda 
NIP 741-17-69-645. Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 
14-100 Ostróda.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonane prace określone w § 1 (na warunkach zawartych 
w § 1) wartość netto ………………. zł /słownie: ……………………../ plus należny podatek VAT …… 
w kwocie …………….. zł /słownie: …………………………../ co daje wartość brutto ……………………….. zł /słownie: ……………………………………………………./.

3.	Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty ustawowych odsetek.

4.	Faktury, o których mowa w ust. 2, Wykonawca może przesyłać Zamawiającemu w postaci ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na konto Zamawiającego otwarte na platformie elektronicznej,na adres PEF: ……………………….

5.	Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2, zostanie opłacone 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z dnia  11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.).

6.	Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany przez niego w § 6 ust. 1 umowy 
i w wystawionej przez niego fakturze za zrealizowany przedmiot zamówienia, jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności.

7.	W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę nie będzie spełniał wymogów określonych w ust. 6, co uniemożliwi Zamawiającemu dokonanie płatności w terminie określonym w § 6 ust. 1, faktura jako nieprawidłowo wystawiona zostanie odesłana do Wykonawcy bez zapłaty, celem wystawienia faktury zawierającej rachunek bankowy umożliwiający płatność 
w ramach podzielonej płatności. Do czasu przedłożenia poprawnie wystawionej faktury roszczenie o zapłatę nie jest wymagalne.

8.	W przypadku zmiany podatku VAT przez władze ustawodawcze wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone wg nowej stawki podatku VAT od dnia jej wprowadzenia, co zostanie uregulowane aneksem do umowy.

§ 7. Klauzule społeczne

  - Wykonawca zobowiązuje się:

- że pracownicy wykonujący czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające 
na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac będą zatrudnieni przez Wykonawcę 
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.; dalej: KP);

- do zatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia, 
na podstawie umowy o pracę …… pracowników (będących członkami grup społecznie marginalizowanych), łącznie na …… etat(y);

- że …… osoba/y będzie/dą zatrudnione przy realizacji zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (dotyczy osób wykonujących bezpośrednio prace będące przedmiotem zamówienia, nie wlicza się np. osób 
z administracji, księgowości).

2.	Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę:

- oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy / umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy / umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 
i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

3.	Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony jest 
w szczególności do:

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 
i dokonywania ich oceny;

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 
ww. wymogów;

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

4.	Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1.

5.	W przypadku wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6.	Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku niewywiązywania się Wykonawcy z obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

§ 8. Siła wyższa

- W umowie „siła wyższa” oznacza wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, 
na którą Wykonawca ani Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, 
w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu.

- Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.

- W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających kontynuację realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty.

- Jeżeli umowa zostanie rozwiązania z powodu „siły wyższej”, Strony spotkają się niezwłocznie celem uzgodnienia rzeczowo- finansowego rozliczenia umowy.

- Rozliczenie umowy powinno nastąpić w terminie 30 dni od daty jej rozwiązania. Podstawą rozliczenia umowy będzie protokół określający zaawansowanie zrealizowanych dostaw, robót budowlanych i usług wraz ze stosownymi załącznikami, potwierdzającymi stopień realizacji umowy, poniesione koszty itp.. Protokół musi być zatwierdzony przez Strony.

§ 9 Kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 6 ust. 3;

- przypadku stwierdzenia nienależytego wywiązywania się Wykonawcy z powierzonych mu obowiązków określonych w § 1 (zaniechane lub nienależyte wykonanie czynności lub przekroczenie czasu ich wykonania), Zamawiający naliczy i potrąci kary umowne w wysokości 1,5% wynagrodzenia netto przysługującego wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia 
w prawidłowym wykonaniu usługi.

- niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 1- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac, zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z § 7 ust. 1;

- niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, wynikającego z § 7 ust. 1 pkt 2- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdy brakujący etat w stosunku do liczby etatów wynikającej z oferty Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę pracowników będącymi członkami grup społecznie marginalizowanych;

- niewypełnienia obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3- Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 3, za każdą brakującą osobę w stosunku do ilości osób wynikającej z oferty Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

- Kary umowne, należne Zamawiającemu od Wykonawcy, podlegają potrąceniu przy wypłacie należności z faktur przedstawionych przez Wykonawcę, a dokonane korekty i noty księgowe są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o potrąceniu.

§ 10. Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy

- Rozwiązanie umowy w szczególności może nastąpić jeśli:

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części.

- Został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy;

- Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy- rozwiązanie umowy 
„w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 1, rozliczenie prac wykonanych nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony, na podstawie inwentaryzacji tych prac, dokonanej na terenie realizacji zadania.

- Inwentaryzacja, o której mowa w ust. 2 zostanie przeprowadzona w terminie 7 dni od dnia pisemnego rozwiązania umowy przez jedną ze Stron.

- W przypadku nie przystąpienia jednej ze Stron do czynności wymienionych w ust. 3, Strona druga jest upoważniona do ich dokonania jednostronnie.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:

1)	Czynności objęte umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż wskazany 
w ofercie Wykonawcy lub w umowie,

2)	Wykonawca realizuje usługi przewidziane umową w sposób niezgodny ze wskazaniami Zamawiającego lub umową,

3)	W przypadku stwierdzenia nie wywiązania się Wykonawcy z warunków określonych umową, Zamawiający może odstąpić od umowy w formie pisemnej, ze skutkiem natychmiastowym,

4)	Konieczność dokonania bezpośrednich zapłat dla podwykonawców na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

6.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1)	Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru usług przerwanych,

2)	W terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych usług według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac 
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

7.	Zamawiający w razie odstąpienia od umowy obowiązany jest do:

1)	dokonania odbioru prac przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym 
w § 6 ust. 1 umowy,

2)	z dniem podpisania protokołu inwentaryzacji prac teren realizacji zadania uznaje się za odebrany Wykonawcy.

8.	Nie dotrzymanie przez Wykonawcę warunków określonych w § 1, upoważnia Zamawiającego 
do odstąpienia od umowy.

§ 11. Postanowienia końcowe

1.	Umowa została zawarta i będzie realizowana w oparciu o prawo polskie. W odniesieniu 
do wszystkich problemów nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy określone 
w ustawie Kodeks Cywilny oraz ustawa Pzp.

2.	Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadamiania o każdej zmianie adresu.

3.	W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2 pisma dostarczone pod adres wskazany w umowie uważa się za doręczone.

4.	Spory między Stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd powszechny.

5.	Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

6.	Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widoczną, niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części lub inną podobną usterkę w tekście, niebudzącą wątpliwości w jaki sposób winna być ona naprawiona;

przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć błędy w działaniach arytmetycznych dokonywanych na składowych ceny;

przez inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty należy rozumieć w szczególności omyłki, w odniesieniu do których, czynności ich poprawy Zamawiający może dokonać samodzielnie, bez udziału wykonawcy w tej czynności.

Szczegółowy opis kryterium znajduje się w § 13 ust. 2 pkt 4 SIWZ.

Szczegółowy opis kryterium znajduje się w § 13 ust. 2 pkt 5 SIWZ.

Szczegółowy opis kryterium znajduje się w § 13 ust. 2 pkt 4 SIWZ.

Szczegółowy opis kryterium znajduje się w § 13 ust. 2 pkt 5 SIWZ.

Szczegółowy opis kryterium znajduje się w § 13 ust. 2 pkt 4 SIWZ.

Szczegółowy opis kryterium znajduje się w § 13 ust. 2 pkt 5 SIWZ.

Szczegółowy opis kryterium znajduje się w § 13 ust. 2 pkt 4 SIWZ.

Szczegółowy opis kryterium znajduje się w § 13 ust. 2 pkt 5 SIWZ.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95 / 46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zamawiający, zgodnie z art. 36b ust. 1 uPzp, żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

niepotrzebne skreślić

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Wypełnić adekwatnie do treści warunku udziału w postępowaniu określonego w § 5 ust. 2 pkt 3 SIWZ

Wypełnić adekwatnie do treści warunku udziału w postępowaniu określonego w § 5 ust. 2 pkt 3 SIWZ

Wypełnić adekwatnie do treści warunku udziału w postępowaniu określonego w § 5 ust. 2 pkt 3 SIWZ

Wszystkie załączniki do SIWZ powołane w projekcie umowy, zostaną przeniesione jako załączniki do umowy.

Jeżeli dotyczy, wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom oraz firmę podwykonawcy.

platforma elektroniczna, o której mowa w art.7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

Jeżeli dotyczy, wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom oraz firmę podwykonawcy.

platforma elektroniczna, o której mowa w art.7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

Jeżeli dotyczy, wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom oraz firmę podwykonawcy.

platforma elektroniczna, o której mowa w art.7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.

Jeżeli dotyczy, wskazać część zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom oraz firmę podwykonawcy.

platforma elektroniczna, o której mowa w art.7 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2191).

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.